| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05.2022 № 203 село Янтиково |  | ТĂВАЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 31.05.2022 203№ Тǎвай ялě |

О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики

Администрация Янтиковского района Чувашской Республики                   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Комплексную программу социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики (далее – Комплексная программа), утвержденную постановлением администрации Янтиковского района от 24.08.2020 №383 «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития Янтиковского района Чувашской Республики», следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 2-8 к Комплексной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить приложением № 9 к Комплексной программе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Коммерческие проекты Таблицы 63 и 64 изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Янтиковского района                                                                           В.Б. Михайлов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Янтиковского района

от 31.05.2022 № 203

«Приложение № 2

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Мощность | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Турмышский детский сад» в с.Турмыши |  | с. Турмыши Янтиковского района | 2020 | 90 мест | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  | 1384 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше МБОУ «Турмышская СОШ» в с. Турмыши |  | с. Турмыши, Янтиковский район | 2020 - 2022 | 250 мест | РБ,МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 37,9 |  | 16,0 | 15,2 | 6,7 |  |  |  |  | 1384 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 37,9 |  | 16,0 | 15,2 | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше МБОУ «Шимкусская СОШ» |  | с. Шимкусы, Янтиковский район | 2020 - 2022 | 90 мест | РБ,МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 36,5 |  | 9,6 | 20,2 | 6,7 |  |  |  |  | 1346 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 36,5 |  | 9,6 | 20,2 | 6,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше МБОУ «Тюмеревская СОШ» в д. Тюмерево |  | д. Тюмерево, Янтиковский район | 2023 | 465 мест | РБ,МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 69,6 |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  | 1384 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 69,6 |  |  |  |  | 69,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций МБДОУ «Детский сад № 1 с.Янтиково « |  | с. Янтиково Янтиковского района | 2023 | 140 мест | ПСД в стадии разра-ботки | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3702 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий ДОУ МБОУ ДО «ДЮЦ» в с. Янтиково |  | с.Янтиково Янтиковского района | 2023 | 300 мест | ПСД в стадии разра-ботки | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3702 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по образованию: |  |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 151,8 |  | 33,4 | 35,4 | 13,4 | 69,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 151,8 |  | 33,4 | 35,4 | 13,4 | 69,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Мощность | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания Янтиковского дома культуры МБУК «ЦКС» Янтиковского района Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. |  | с. Янтиково Янтиковский район | 2020-2021 |  | ФБ, РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 33,4 |  | 12,2 | 21,2 |  |  |  |  |  | 3702 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 20,9 |  | 5,8 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 12,5 |  | 6,4 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Яншихово-Норвашского СДК Янтиковского района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Яншихово-Норваши, ул. Школьная, дом 17 | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма | с.Яншихово-Норваши, Янтиковский район | 2022 |  | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 13,3 |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  | 1202 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 13,3 |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Нюшкасинского дома культуры МБУК «ЦКС» Янтиковского района Чувашской Республики |  | д.Нюшкасы, Янтиковский район | 2022 |  | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  | 246 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Новоишинского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики |  | д.Новое Ишино, Янтиковский район | 2022 |  | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  | 194 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Ивановского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» | д.Иваново, Янтиковский район | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 479 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 39,6 |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Алдиаровского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» | с.Алдиарово, Янтиковский район | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 1112 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 39,6 |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Можарского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» | с.Можарки, Янтиковский район | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 753 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 39,6 |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Тюмеревского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | д. Тюмерево, Янтиковский район | 2023 |  | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 16,7 |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  | 1478 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 16,7 |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Шимкусского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» | с.Шимкусы, Янтиковский район | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 16,7 |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  | 1346 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16,5 |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Турмышского дома культуры МБУК «ЦКС Янтиковского района Чувашской Республики | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» | с.Турмыши, Янтиковский рпайон | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 16,7 |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  | 1384 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16,5 |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по культуре: |  |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 228,7 |  | 12,2 | 21,2 | 25,2 | 170,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 172,7 |  | 5,8 | 15,1 |  | 151,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 56,0 |  | 6,4 | 6,1 | 25,2 | 18,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Мощность | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Индырчи | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | д. Индырчи Янтиковского района | 2021 |  | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 12,58 |  |  | 12,58 |  |  |  |  |  | 544 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 11,95 |  |  | 11,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,63 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Можарки | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | с. Можарки Янтиковского района | 2021 |  | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 23,9 |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  | 471 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | с. Янтиково Янтиковского района | 2020- 2022 | 500 куб. м/сут | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 42,51 |  | 26,23 | 15,47 | 0,81 |  |  |  |  | 2747 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 40,38 |  | 24,92 | 14,68 | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,13 |  | 1,31 | 0,79 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водонапорных скважин и башен в населенных пунктах Янтиковского района | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | с. Янтиково Янтиковский район | 2020- 2022 | 22 объекта | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 59,4 |  | 18,42 | 13,96 | 27,02 |  |  |  |  | 4963 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 56,47 |  | 17,5 | 13,25 | 25,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,93 |  | 0,92 | 0,71 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение деревни Уразлино Индырчского сельского поселения Янтиковского района | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | д. Уразлино Янтиковского района | 2023 | 5325 п.м | ПСД в стадии разра-ботки | Объем финансирования, млн. руб. | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 411 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 47,5 |  |  |  |  | 47,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подземных сетейводоснабжения по ул. К. Иванова, Полевая – 1, Полевая -2, | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | с. Янтиково Янтиковского района | 2024 |  | ПСД в стадии разра-ботки | Объем финансирования, млн. руб. | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 19,0 |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение южной части села Яншихово-Норваши Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | с. Яншихово-Норваши Янтиковского района | 2025 | 4320 п.м | ПСД в стадии разра-ботки | Объем финансирования, млн. руб. | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 630 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 47,5 |  |  |  |  |  |  | 47,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Канализационных сетей по ул. Западная и ул. Мира в с. Янтиково Янтиковского района | гос.программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | с. Янтиково Янтиковского района | 2025 |  | ПСД в стадии разра-ботки | Объем финансирования, млн. руб. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 250 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по жилищно- коммунальному хозяйству: |  |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 278,39 |  | 44,65 | 65,91 | 27,83 | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Республик. бюджет | 264,5 |  | 44,42 | 62,58 | 26,5 | 47,5 | 19,0 | 47,5 | 19,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13,89 |  | 2,23 | 3,33 | 1,33 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Мощность | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В сфере дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Аниш»-Норваш Кошки с км 0+000 по км 2+745 |  | Янтиковский район | 2020-2021 | 2,745 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 13,8 |  | 5,9 | 7,9 |  |  |  |  |  | 153 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 13,8 |  | 5,9 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Союзная в с.Янтиково с км 0+000 по км 0+273 |  | Янтиковский район | 2020 | 0,273 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 2747 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина, ул. Чапаева и ул. Школьная в д. Бахтиарово |  | Янтиковский район | 2020-2022 | 1,2 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 44,5 |  | 18,0 |  | 26,5 |  |  |  |  | 231 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 44,5 |  | 18,0 |  | 26,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cтроительство автомобильной дороги по ул. Николаева в д. Тюмерово |  | д. Тюмерево, Янтиковский район | 2021-2022 | 3,079 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 33,0 |  |  | 6,5 | 26,5 |  |  |  |  | 558 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 33,0 |  |  | 6,5 | 26,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Янтиково-Кайбицы»-Кармалы с км 0+000 по км 2+900 |  | Янтиковский район | 2021-2022 | 2,9 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 17,9 |  |  | 1,2 | 16,7 |  |  |  |  | 453 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 17,9 |  |  | 1,2 | 16,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы»-Салагаево на участке с км 0+130 по км 2+945 в Янтиковском районе |  | Янтиковский район | 2022 | 2,815 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 23,72 |  |  |  | 23,72 |  |  |  |  | 3569 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 23,72 |  |  |  | 23,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Аниш»-Нюшкасы –Новое Буяново | гос. программа РФ «Комплексное развитие сельской территории» | Янтиковский район | 2023 | 1,225 | ФБ, РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 14,5 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14,3 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Чапаева в с.Янтиково с км 0+000 по км 0+388 |  | Янтиковский район | 2026 | 0,388 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы»-Новое Ишино с км 0+000 по км 4+700 |  | Янтиковский район | 2026 | 4,7 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 308 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Янтиково-Чутеево-Б.Кайбицы»-Амалыково с км 0+000 по км 2+300 |  | Янтиковский район | 2026 | 2,3 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 291 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Аниш»-Салагаево с км 0+000 по км 3+079 |  | Янтиковский район | 2026 | 3,079 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 | 825 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  | 17,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по пер.Союзный в с.Янтиково с км 0+000 по км 0+286 |  | Янтиковский район | 2026 | 0,286 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 122 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Янтиково-Кайбицы»-Бахтиарово с км 0+000 по км 3+315 |  | Янтиковский район | 2026 | 3,315 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 | 248 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Аниш" на участке км 69+420 - км 69+750 в Канашском районе, км 41+275 - км 46+419 (выборочно) с устройством пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения км 41+815, с пешеходными переходами км 52+958, км 53+115 |  | Янтиковский район | 2026 | 5,47 км; 3 пеше-ходных перехода | Проек-тные работы завер-шены | Объем финансирования, млн. руб. | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 | 2447 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Янтиково-Чутеево-Большие Кайбицы на участках км 0+008 - км 2+265 и км 14+834 - км 17+363 и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 1+303 и км 15+590 |  | Янтиковский район | 2026 | 4,77 км; 2 пеше-ходных пере-хода | Проек-тные работы завер-шены | Объем финансирования, млн. руб. | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 | 2747 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по дорожному хозяйству: |  |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 277,32 |  | 26,9 | 15,9 | 93,42 | 14,5 |  |  | 126,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 14,3 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Консолид. Бюджет ЧР | 263,02 |  | 26,9 | 15,9 | 93,42 | 0,2 |  |  | 126,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Мощность | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| В сфере энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково |  | с. Янтиково Янтиковского района | 2023 | 9,427 км | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 11,9 |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 11,78 |  |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 0,12 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково |  | с. Янтиково Янтиковского района | 2023 | 13682,85 п.м | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 41,72 |  |  |  |  | 41,72 |  |  |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 41,3 |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 0,42 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково |  | с. Янтиково Янтиковского района | 2023 | 3710,8 п.м | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 41,9 |  |  |  |  | 41,9 |  |  |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 41,6 |  |  |  |  | 41,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 95,52 |  |  |  |  | 95,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 94,68 |  |  |  |  | 94,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 0,84 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| в сфере физической культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МАУ ДО "ДЮСШ-ФСК "Аль" по улице Чапаева, д.20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» | с.Янтиково, Янтиковский район | 2020 | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 11,5 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 10,9 |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля по ул.Чапаева д.20 с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» | с.Янтиково, Янтиковский район | 2022 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 5000 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 59,4 |  |  |  | 59,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по физической культуре: |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 71,5 |  | 11,5 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 59,4 |  |  |  | 59,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 11,5 |  | 10,9 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| в сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОП |  | с. Шимкусы, с. Турмыши, Янтиковский район | 2022-2023 | 2 объекта | Объем финансирования, млн. руб. | 37,8 |  |  |  | 18,5 | 19,3 |  |  |  | 2730 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 35,9 |  |  |  | 17,6 | 18,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 1,9 |  |  |  | 0,9 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ФАПов |  | Янтиковский район | 2021-2023 | 5 объектов | Объем финансирования, млн. руб. | 22,8 |  |  | 18,2 |  | 4,6 |  |  |  | 1774 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 21,7 |  |  | 17,3 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 1,1 |  |  | 0,9 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по здравоохранению: |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 60,6 |  |  | 18,2 | 18,5 | 23,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 57,6 |  |  | 17,3 | 17,6 | 22,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 3,0 |  |  | 0,9 | 0,9 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Янтиковского района

от 31.05.2022 № 203

«Приложение № 9

Мероприятия по реализации Комплексной программы социально-экономического развития

Янтиковского района на 2020-2026 г.г.

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации | Год реализации | Источники финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число жителей улучшивших жилищные условия в результате реализации (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Показатель динамики | Всего в т.ч. | Факт 2019 год | Факт 2020 | Факт 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| в сфере природоохраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объекта «Плотина на р. Ута у д. Бахтиарово Янтиковского района» | Гос. программа ЧР «Развитие потенциала природосырьевых ресурсов и обеспечение технологической безопасности» | д. Бахтиарово Янтиковский район | 2022- 2023 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 51,64 |  |  |  | 1,64 | 50,0 |  |  |  | 1346 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 5,64 |  |  |  | 1,64 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объекта «ГТС-плотина на р. Соломенка с.Янтиково Янтиковского района» | Гос. программа ЧР «Развитие потенциала природосырьевых ресурсов и обеспечение технологической безопасности» | с. Янтиково Янтиковский район | 2022- 2023 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 52,23 |  |  |  | 2,23 | 50,0 |  |  |  | 3569 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 52,23 |  |  |  | 2,23 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по природоохране: |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 103,87 |  |  |  | 3,87 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конс. бюджет ЧР | 103,87 |  |  |  | 3,87 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Янтиковского района

от 31.05.2022 № 203

«Коммерческие проекты

Таблица 63

Описание коммерческих проектов

| Наименование, заявитель | Отрасль | Сроки реализации | Краткое содержание | Общий объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация помещения для содержания 50 голов КРС, КФХ Козлова В.В., Янтиковский район | Сельское хозяйство | 2020 | Модернизация помещения для содержания 50 голов КРС | 2,7 |
| Переоборудование помещения под ферму по производству товарной рыбы, КФХ Новикова Е.Г., Янтиковский район | Рыбохозяйственный комплекс | 2020 | Переоборудование помещения под ферму по производству товарной рыбы | 2,2 |
| Ремонт объектов семейной фермы для содержания 200 голов лошадей, КФХ Морякова А.Н., Янтиковский район | Сельское хозяйство | 2020 | Ремонт объектов семейной фермы для содержания 200 голов лошадей | 7.8 |
| Техническое обновление, приобретение с/х техники, КФХ Морякова А.Н., Янтиковский район | Сельское хозяйство | 2020 | Техническое обновление, приобретение с/х техники | 3,9 |
| Строительство ангара для хранения зерна, К(Ф)Х Николаева В.В. | Сельское хозяйство | 2021 | Строительство ангара для хранения зерна | 7,0 |
| Строительство комплекса телятников на 480 голов, АО "Фирма Акконд-агро", Янтиковский район | Сельское хозяйство | 2022-2023 | Строительство комплекса в составе двух телятников на 480 голов, карантинного помещения для телят, бетонной площадки для хранения навоза, силосной траншеи, благоустройства территории. | 55,0 |
| Строительство комбикормового цеха, КФХ Грачева Валентина Г., Янтиковский район | Сельское хозяйство | 2022 | Строительство завода по переработке растениеводческой продукции в комбикорм. | 10 |
| Реконструкция фермы для товарной рыбы и строительство цеха по переработке рыбы, К(Ф)Х Новикова Е.Г. | Рыбохозяйственный комплекс | 2022-2023 | Реконструкция фермы для товарной рыбы и строительство цеха по переработке рыбы, приобретение линии для переработки рыбы | 25,0 |
| Строительство цеха по переработке молока, производства сыра, СХПК «Чутеевский» Янтиковского района | Сельское хозяйство | 2021-2022 | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра | 20,0 |
| Строительство материального склада, ООО «Аккондмолоко» | Перерабатывающая промышленность | 2022 | Строительство материального склада | 5,0 |
| Строительство цеха по переработке молока, производства сыра и кисломолочных продуктов, К(Ф)Х Илларионова С.Р. | Сельское хозяйство | 2023-2024 | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра и кисломолочных продуктов | 40,0 |

Таблица 64

Объем инвестиций в коммерческие проекты в 2020-2025 гг., млн. руб.

| Муниципальное образование, проект | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация помещения для содержания 50 голов КРС, КФХ Козлова В.В., Янтиковский район | 2,7 | - | - | - | - | - | 2,7 |  |
| Переоборудование помещения под ферму по производству товарной рыбы, КФХ Новикова Е.Г., Янтиковский район | 2,2 | - | - | - | - | - | 2,2 |  |
| Ремонт объектов семейной фермы для содержания 200 голов лошадей, КФХ Морякова А.Н., Янтиковский район | 3,9 | - | - | - | - | - | 3,9 |  |
| Строительство комплекса телятников на 480 голов, АО "Фирма Акконд-агро", Янтиковский район | - | - | 20,0 | 35,0 | - | - | 55,0 |  |
| Техническое обновление, приобретение с/х техники, КФХ Морякова А.Н., Янтиковский район | 3,9 | - | - | - | - | - | 3,9 |  |
| Строительство комбикормового цеха, КФХ Грачева Валентина Г., Янтиковский район | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 |  |
| Реконструкция фермы для товарной рыбы и строительство цеха по переработке рыбы, КФХ Новикова Е.Г., Янтиковский район |  |  | 10,0 | 15,0 |  |  | 25,0 |  |
| Строительство цеха по переработке молока, производства сыра, СХПК «Чутеевский» Янтиковского района |  | 5,0 | 10,0 | 5,0 |  |  | 20,0 |  |
| Строительство материального склада, ООО «Аккондмолоко» |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |
| Строительство цеха по переработке молока, производства сыра и кисломолочных продуктов, К(Ф)Х Илларионова С.Р. |  |  |  | 20 | 20 |  | 40,0 | ». |