Приложение 1.

Пояснительная записка АО «Чувашская энергосбытовая компания» об учете замечаний Минпромэнерго Чувашии к проекту инвестиционной программы АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы и проекту изменений, которые вносятся в инвестиционную программу на 2023-2027 годы.

Обществом были получены следующие замечания:

1.	Согласно пункту 9 Правил утверждения программ рассмотрение и утверждение проектов инвестиционной программы и изменений, которые вносятся в инвестиционную программу, осуществляется на основании указанных проектов, размещаемых на официальном сайте Минпромэнерго Чувашии в соответствии со стандартами  раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 (далее – Стандарты), Правилами утверждения программ и иной информации и материалов, направляемых в соответствии с Правилами утверждения программ.

В  соответствии с пунктом «з» пункта 46 Стандартов энергосбытовые организации раскрывают информацию об инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ), включая результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей, а также информацию о составе мероприятий по организации коммерческого учета, их стоимостных, технических и количественных показателях, коэффициентах (индексах-дефляторах) и соответствующих им нормативах предельного объема финансовых потребностей на их реализацию, использованных при указанных расчетах.

Учитывая, что индексы-дефляторы применяются для пересчета текущей сметной стоимости в прогнозной уровень цен соответствующего периода реализации проекта, просим представить результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, выполненных в ценах 2023 года (а не к цене 2022 года, как представлено в таблице 3 «Информация о стоимостных, технических, количественных показателях Проекта» файла «Раскрытие инф по мер по ор ком уч.doc» Проектов)  с применением индексов-дефляторов для определения  прогнозных цен в 2024 и последующих годах.

Кроме того, расчеты в вышеназванной таблице 3 представлены с указанием цены до целых чисел в тысячах рублей за единицу измерения.

Просим произвести расчет сметной стоимости проектов с указанием цен в рублях (с точностью до 2 знаков после целого числа), представив его в формате файла электронных таблиц xlsx (Microsoft Excel), и прогнозные расчеты сметной стоимости с применением индексов-дефляторов, полученные как произведения при умножении множителей: количества единиц (шт.), цены на единицу измерения и примененных индексов-дефляторов.

Обществом замечание будет учтено.

2. По представленным материалам к проекту изменений, которые вносятся в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2023-2027 годы (далее – проект Изменений, Изменения) просим устранить следующие замечания:

по проекту «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» (идентификатор К_020)

в файле «К_020_Пояснительная записка_23-27 ск.docx» указанную  полную стоимость проекта с НДС просим привести в соответствие со стоимостью, отраженной в форме 1 «Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним», а предлагаемые этапы оборудования  ИСУ точек учета  МКД и этапы замены трансформаторов тока и приборов учета, указанных в таблицах 2-5 данного файла просим отразить в разделе описания этапов проекта предусмотренном в паспорте данного инвестиционного проекта. Кроме того, с учетом долгосрочности периода реализации проекта, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 13 Правил утверждения программ, к содержанию информации в паспорте инвестиционного проекта (далее – паспорт), в целях последующего ежеквартального и годового контроля за реализацией проекта, достижением этапов проекта, просим дополнить паспорт годовыми показателями инвестиционного проекта, перечисленными в вышеуказанных таблицах, которые будут достигаться в ходе осуществления  этапов проекта. Одновременно с внесением изменений по вышеуказанным показателям инвестиционного проекта, в паспорте просим скорректировать соответственно график реализации проекта с указанием показателей по кварталам на 2023 год, для последующего их отражения в графике реализации инвестиционной программы на 2023 год, представляемом в Минпромэнерго Чувашии до 15 декабря 2023 года.

Также пунктом 13 Правил утверждения программ предусмотрено представление информации о графиках реализации инвестиционных проектов с указанием планируемых сроков и объемов выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы.

Замечание частично будет учтено.

В файле «К_020_Пояснительная записка_23-27 ск.docx» (далее - ПЗ) в таблицах 2, 4 представлена информация в целом по Чувашской Республике. Мероприятия, указанные в таблицах 2,4 ПЗ могут осуществляться как в рамках инвестиционной деятельности, так и за счет коммерческих расходов (поверка ПУ).

Предлагаемые этапы оборудования ИСУ точек учета МКД и этапы замены трансформаторов тока и приборов учета, указанных в таблицах 3, 5 ПЗ, планируемые в рамках осуществления инвестиционной программы, отражены в паспорте проекта в разделе 3 «Графики реализации инвестиционного проекта» с указанием показателей по кварталам в п.3.1-3.7.

В данной связи просим в разделе 3 «Графики реализации инвестиционного проекта» паспорта исключить строку «проектно-изыскательские работы», как не содержащую информацию по указанным в ней кварталам года, столбцы  5 и 6 «остаток по состоянию на 01.01.2023 года», как не содержащие информацию о вносимых изменениях по проекту, дополнив раздел 3 информацией об этапах проекта, указанной в файле «К_020_Пояснительная записка_23-27 ск.docx» проекта Изменений, а раздел 5 «Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта» паспорта - дополнить столбцами «план» и «факт», заполнив их  отчетной и плановой информацией о реализации проекта  в 1-2 кварталах текущего  года и 2022 год (в связи с невыполнением проекта в полном объеме в 2022 году).

Замечание будет учтено.

по проекту «Приобретение компьютеров Intel Core i5» (идентификатор I_002)

при рассмотрении прилагаемых к проекту Изменений материалов были исследованы предлагаемые в розницу по состоянию на 1 июня 2023 г. предложения продавцов компьютерной техники по стоимости компьютеров Intel Core i5 с соответствующими характеристиками ниже по сравнению с ценой, предлагаемой в проекте Изменений. Следует также отметить, что стоимость будет снижаться и в результате закупочных процедур. Так, стоимость принятия к бухгалтерскому учету компьютеров Intel Core i5 в 2022 году по данным отчета о реализации инвестиционной программы за 2022 год, по состоянию на 31.12.2022 года составила 43124 руб. без НДС (51748 руб. с НДС).

В данной связи предлагаем при формировании доработанного проекта Изменений рассмотреть предложения поставщиков и пересмотреть цены на компьютеры Intel Core i5 в сторону уменьшения с применением индекса потребительских цен на 2024 год, указанного в сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации и основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, размещенных 14 апреля 2023 года на официальном сайте Минэкономразвития России.

Аналогичные замечания имеются к инвестиционным проектам с идентификаторами K_025, L_029 и N_067;

Замечание будет учтено. Коммерческие предложения обновлены.

по проекту «Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса» (идентификатор N_061)

Минпромэнерго Чувашии, согласно пункту 1 Правил утверждения программ, утверждаются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, которые предусматривают финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Таким образом, в инвестиционную программу включаются те инвестиционные проекты (которые будут профинансированы с использованием инвестиционных ресурсов, необходимых для её реализации, согласованных и включаемых в необходимую валовую выручку по регулируемой деятельности от реализации электрической энергии (мощности) Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам) и контроль за реализацией которых должен осуществляться в последующем Минпромэнерго Чувашии.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам не согласованы инвестиционные ресурсы для реализации данного проекта, финансирование которого АО «Чувашская   энергосбытовая   компания» предлагается осуществить за счет тарифных источников, просим исключить из проекта Изменений инвестиционный проект с идентификатором N_061.

Замечание не учтено.

Позиция Общества направлена в Госслужбу Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

по форме 3 «План ввода основных средств»

значения в итоговых ячейках столбца 70 просим привести в соответствие с суммой значений, указанных в соответствующих столбцах за 2023-2027 годы, по строкам инвестиционных проектов с идентификаторами М_040, М_041 и М_052;

Замечание будет учтено.

по форме 4 «План ввода основных средств (с распределением по кварталам)»

сумму значений в столбцах 4 и 5 просим привести в соответствие со значениями, указанными в столбце 28;

дополнить таблицу натуральными количественными показателями этапов проекта с идентификатором К_020;

Замечание будет учтено.

по форме 5 «Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию»

значения в итоговых ячейках столбцов 30 и 32 необходимо привести к сумме значений, указанных в соответствующих столбцах за 2023-2027 годы, по строкам «всего», «Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ», «Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ», «Измерительные трансформаторы тока», «Система верхнего уровня» и «Система точного времени»;

Замечание будет учтено.

3. Согласно пункту 13 Правил утверждения программ, паспорт должен содержать информацию о планируемых целях, задачах, этапах, сроках и конкретных результатах реализации инвестиционного проекта.

При реализации инвестиционного проекта выполняется ряд действий – задач, направленных на достижение целей, в результате которых будет получен конкретный результат реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, в паспортах инвестиционных проектов просим указать только задачи, в результате решения которых будет достигнут конкретный результат, свидетельствующий о решении задачи.

Так, например, в паспорте инвестиционного проекта с идентификатором К_020 вместо решаемых в рамках проекта задач указаны цели.

Вследствие чего, необходимо скорректировать цели и задачи инвестиционных проектов.

Замечание будет учтено.

4. Учитывая, что инвестиционная программа акционерного общества «Чувашская   энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы (далее – Инвестиционная программа) и Изменения утверждаются приказом Минпромэнерго Чувашии по единым формам на 2022-2027 годы, просим устранить аналогичные замечания к проекту Инвестиционной программы.

Замечание будет учтено.