| Чӑваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 29.02.2024 № 261 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.02.2024 № 261 город Канаш |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Канаш от 12.12.2023 г. № 43/2 «О бюджете города Канаш на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 25.12.2023 г. № 44/1 «О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением   Собрания   депутатов города    Канаш    от   09 декабря   2022 г.  № 30/1», в целях актуализации программы «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Канаш «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями от 14.02.2020 г. № 126, от 10.02.2021 г. № 79, от 22.02.2023 г. №146, от 03.10.2023 г. № 1012 (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 2 005 951,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 120 766,6 тыс. рублей; в 2020 году – 107 649,8 тыс. рублей; в 2021 году – 96 277,2 тыс. рублей; в 2022 году – 143 640,3 тыс. рублей; в 2023 году – 181 809,3 тыс. рублей; в 2024 году – 118 988,8 тыс. рублей; в 2025 году – 114 054,2 тыс. рублей; в 2026- 2035 годах – 1 122 765,1 тыс. рублей; из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 1 341 071,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей; в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей; в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей; в 2022 году – 100 392,9 тыс. рублей; в 2023 году – 120 640,1 тыс. рублей; в 2024 году – 73 613,5 тыс. рублей; в 2025 году – 73 613,5 тыс. рублей; в 2026-2035 годах –759 780,0 тыс. рублей; из них средства местного бюджета города Канаш – 664 880,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 39 417,3 тыс. рублей; в 2020 году – 40 242,4 тыс. рублей; в 2021 году – 32 002,7 тыс. рублей; в 2022 году – 43 247,4 тыс. рублей; в 2023 году – 61 169,2 тыс. рублей; в 2024 году – 45 375,3 тыс. рублей; в 2025 году – 40 440,7 тыс. рублей; в 2026-2035 годах – 362 985,1 тыс. рублей; Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; |
| --- | --- |

2)  Раздел III программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)

Общее финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Канаш Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 2 005 951, 3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 341 071,2 тыс. рублей

бюджета города Канаш – 664 880,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 883 186,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 120 766,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 107 649,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 96 277,2 тыс. рублей;

в 2022 году -  143 640,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 181 809,3 тыс. рублей;

в 2024 году –   118 988,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 114 054,2 тыс. рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики 581 291,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей;

в 2022 году-   100 392,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 120 640,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 73 613,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 73 613,5 тыс. рублей;

бюджета города Канаш – 301 895,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 39 417,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 242,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 32 002,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 43 247,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 61 169,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 45 375,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 40 440,7 тыс. рублей;

На 2 этапе в 2026 - 2030 годах объем финансирования программы составит 595 434,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 187 539,5 тыс. рублей.

На 3 этапе в 2031 – 2035 годах объем финансирования программы составит 527 331,1 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 175 445,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.»;

3) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению   № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к муниципальной программе;

5) в приложении № 3 к Программе:

а) в паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 1 947 688,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 118 709,6 тыс. рублей; в 2020 году – 103 730,0 тыс. рублей; в 2021 году – 92 417,2 тыс. рублей; в 2022 году – 140 681,8 тыс. рублей; в 2023 году – 179 670,3 тыс. рублей; в 2024 году – 114 988,8 тыс. рублей; в 2025 году – 110 054,2 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 577 510,1 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 509 926,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики 1 341 071,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей; в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей; в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей; в 2022 году –100 392,9 тыс. рублей; в 2023 году – 120 640, 1 тыс. рублей; в 2024 году – 73 613,5 тыс. рублей; в 2025 году – 73 613,5 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 407 894,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 351 885,5 тыс. рублей. местного бюджета города Канаш – 606 616,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 37 360,3 тыс. рублей; в 2020 году – 36 322,6 тыс. рублей; в 2021 году – 28 142,7 тыс. рублей; в 2022 году – 40 288,9 тыс. рублей; в 2023 году –59 030,2 тыс. рублей; в 2024 году –41 375,3 тыс. рублей; в 2025 году –36 440,7 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 169 615,6 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 158 040,5 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Канаш»; |
| --- | --- |

б) Раздел 2 подпрограммы «Автомобильные дороги» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения целей и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог;

Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог -  39,9 км, в том числе:

в 2019 году – 4,1 км;

в 2020 году – 5,8 км;

в 2021 году – 2,0 км;

в 2022 году – 2,0 км;

в 2023 году – 3,3 км;

в 2024 году – 2,0 км;

в 2025 году – 2,0 км;

в 2030 году – 2,0 км;

в 2035 году – 2,0 км.

2) Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 63,0 %, в том числе:

в 2019 году – 6,3 процента;

в 2020 году – 8,7 процента;

в 2021 году – 3,0 процента;

в 2022 году – 3,0 процента;

в 2023 году – 3,2 процента;

в 2024 году – 3,0 процента;

в 2025 году – 3,0 процента;

в 2030 году – 3,0 процента;

в 2035 году – 3,0 процента»;

в) Таблицу 1 раздела III подпрограммы «Автомобильные дороги» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог по г.Канаш | 2019-2035 |  |
| 1.1. | Ямочный ремонт | 2019-2035 |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 2019-2035 |  |
| 2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «ул. Московская» (от пересечения с ул. Пушкина до ул. Чернышевского) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «ул. Репина» (от пересечения с ул. Чернышевского до д.18) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «ул. Чкалова» (от пересечения с ул. Пушкина до д.19) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «ул. Новая» (от пересечения с ул. Канашская до пр. Ленина) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в городе Канаш Чувашской Республики (ПК 0+000 – ПК 1+510) | 2019 |  |
| 2.6. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «ул. Канашская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.7. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «ул. Свободы» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.8. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «ул. Машиностроителей» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.9. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «ул. Полевая» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.10. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «пер. Б. Хмельницкого» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.11. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «ул. Первомайская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.12. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги «ул. Дружбы» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.13. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги «ул. Железнодорожная» в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.14. | Ремонт автомобильной дороги «улица К. Маркса» в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап, 2 этап и 3 этап) | 2021-2022 |  |
| 2.15. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Комсомольская в городе Канаш Чувашской Республики | 2022 |  |
| 2.16. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Разина в городе Канаш Чувашской Республики | 2022 |  |
| 2.17. | Ремонт автомобильной дороги по улице Промогородная в городе Канаш Чувашской Республики (от пересечения ул. Красноармейская до пересечения ул. Театральная) | 2022 |  |
| 2.18. | Ремонт автомобильной дороги проезд Московский в городе Канаш Чувашской Республики (от пересечения ул. Шмидта до пересечения ул. Московская) | 2022 |  |
| 2.19. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап ПК 4+40 – ПК 8+20) | 2023 |  |
| 2.20. | Ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса в городе Канаш Чувашской Республики (2 этап) | 2023 |  |
| 2.21. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная в городе Канаш Чувашской Республики (участок км 0,718 – км 1,436) | 2023 |  |
| 2.22. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка ул. Чкалова до перекрестка ул. Московская) | 2023 |  |
| 2.23. | Ремонт грунтовой дороги по ул. Строителей в городе Канаш Чувашской Республики | 2023 |  |
| 2.24. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Янтиковское шоссе с 0+000 по 1+400 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| 2.25. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице 30 лет Победы с 0+900 по 2+760 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| 2.26. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Театральная с 0+000 по 0+240 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| 2.27. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Первомайская с 0+000 по 0+470 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| 2.28. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Пушкина с 0+240 по 0+540 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| 2.29. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Промогородная с 0+080 по 0+160 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| 2.30. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Московская с 0+000 по 0+200 в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2030 |  |
| II. Разработка проектной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПИР по ул. Фрунзе | 2019 |  |
| 2.2 | Разработка ПИР по ул. Красноармейская | 2020-2021 |  |
| 2.3. | Разработка ПСД по пр. Ленина (2 этап) | 2024 |  |
| 2.4. | Разработка ПИР по ул. Канашская | 2025-2035 |  |
| III. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Фрунзе» в городе Канаш Чувашской Республики, 1 и 2 этапы | 2019-2020 |  |
| 3.2. | Реконструкция автомобильной дороги пр. Ленина в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап) | 2021-2023 |  |
| 3.3. | Реконструкция автомобильной дороги пр. Ленина в городе Канаш Чувашской Республики (2 этап) | 2024-2027 |  |
| 3.4. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Красноармейская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2035 |  |
| 3.5. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Канашская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2024-2035 |  |
| IV. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики в 2019-2035 годах |  |  |  |
| № п/п | Наименование адресов | Номер дома | Срок исполнения |
| 4.1. | ул. 30 лет Победы | 17 | 2019 |
| 4.2. | ул. Чкалова | 16 | 2019 |
| 4.3. | ул. Машиностроителей | 30 | 2019 |
| 4.4. | ул. Трудовая | 2 | 2019 |
| 4.5. | ул. Полевая | 1 | 2019 |
| 4.6. | ул. Канашская | 15 | 2019 |
| 4.7. | ул. Машиностроителей | 19 | 2019 |
| 4.8. | ул. Машиностроителей | 16 | 2019 |
| 4.9. | ул. Канашская | 2 | 2019 |
| 4.10. | ул. 30 лет Победы | 85 | 2019 |
| 4.11. | Восточный мкр | 33 | 2019 |
| 4.12. | пр. Ленина | 18 | 2019 |
| 4.13. | К. Маркса | 9 | 2019 |
| 4.14. | ул. Заводская | 3 | 2019 |
| 4.15. | ул. Репина | 18 | 2019 |
| 4.16. | ул. Промогородная | 26 | 2019 |
| 4.17. | пр. Ленина | 14 | 2019 |
| 4.18. | ул. 30 лет Победы | 102 | 2019 |
| 4.19. | ул. 30 лет Победы | 104 | 2019 |
| 4.20. | ул. 30 лет Победы | 106 | 2019 |
| 4.21. | ул. Крупской | 7 | 2019 |
| 4.22. | ул. Крупской | 9 | 2019 |
| 4.23. | ул. Машиностроителей | 17 | 2020 |
| 4.24. | ул. Машиностроителей | 18 | 2020 |
| 4.25. | ул. К. Маркса | 7 | 2020 |
| 4.26. | ул. К. Маркса | 8 | 2020 |
| 4.27. | ул. Пушкина | 48 | 2020 |
| 4.28. | ул. Трудовая | 5 | 2020 |
| 4.29. | ул. Л. Толстого | 13 | 2020 |
| 4.30. | ул. Л. Толстого | 15 | 2020 |
| 4.31. | пр. Ленина | 25 | 2020 |
| 4.32. | пр. Ленина | 30 | 2020 |
| 4.33. | пр. Ленина | 31 | 2020 |
| 4.34. | пр. Ленина | 34 | 2020 |
| 4.35. | ул. Чкалова | 17 | 2020 |
| 4.36. | ул. Ильича | 9 | 2020 |
| 4.37. | ул. Машиностроителей | 9 | 2020 |
| 4.38. | ул. 30 лет Победы | 3 | 2021 |
| 4.39. | ул. 30 лет Победы | 32А | 2021 |
| 4.40. | ул. 30 лет Победы | 89 | 2021 |
| 4.41. | ул. 30 лет Победы | 91 | 2021 |
| 4.42. | ул. Пушкина | 50 | 2021 |
| 4.43. | ул. Трудовая | 1 | 2021 |
| 4.44. | пр. Ленина | 95 | 2021 |
| 4.45. | ул. Полевая | 1 | 2021 |
| 4.46. | пр. Ленина | 53 | 2022 |
| 4.47. | ул. Пушкина | 29 | 2022 |
| 4.48. | ул. Машиностроителей | 13 | 2022 |
| 4.49. | ул. Машиностроителей | 14 | 2022 |
| 4.50. | территория Элеватор | 1 | 2023 |
| 4.51. | территория Элеватор | 2 | 2023 |
| 4.52. | территория Элеватор | 3 | 2023 |
| 4.53. | территория Элеватор | 4 | 2023 |
| 4.54. | территория Элеватор | 5 | 2023 |
| 4.55. | территория Элеватор | 6 | 2023 |
| 4.56. | территория Элеватор | 7 | 2023 |
| 4.57. | территория Элеватор | 8 | 2023 |
| 4.58. | территория Элеватор | 9 | 2023 |
| 4.59. | территория Элеватор | 10 | 2023 |
| 4.60. | территория Элеватор | 11 | 2023 |
| 4.61. | ул. Московская | 8 | 2023 |
| 4.62. | пр. Ленина | 1 | 2023 |
| 4.63. | пр. Ленина | 3 | 2023 |
| 4.64. | пр. Ленина | 5 | 2023 |
| 4.65. | ул. Машиностроителей | 4 | 2023 |
| 4.66. | мкр. Восточный | 10 | 2023 |
| 4.67. | ул. Машиностроителей | 19 | 2023 |
| 4.68. | ул. 30 лет Победы | 90 | 2023 |
| 4.69. | ул. Колхозная | 32А | 2023 |
| 4.70. | пр. Ленина | 91 | 2023 |
| 4.71. | пр. Ленина | 95 | 2023 |
| 4.72. | ул. Машиностроителей | 25 | 2023 |
| 4.73. | пр. Ленина | 2 | 2023 |
| 4.74. | ул.30 лет Победы | 25 | 2023 |
| 4.75. | ул. Разина | 8 | 2023 |
| 4.76. | ул. Разина | 10 | 2023 |
| 4.77. | ул. Зеленая | 16 | 2024 |
| 4.78. | ул. Кооперативная | 1 | 2024 |
| 4.79. | ул. Кооперативная | 2 | 2024 |
| 4.80. | ул. Машиностроителей | 28 | 2024 |
| 4.81. | ул. Крупской | 3 | 2024 |
| 4.82. | мкр. Восточный | 35 | 2024 |
| 4.83. | пр. Ленина | 57 | 2024 |
| 4.77. | ул. Машиностроителей | 11 | 2025 |
| 4.62. | ул. Машиностроителей | 12 | 2025 |
| 4.63. | ул. Машиностроителей | 29 | 2025 |
| 4.65. | ул. 30 лет Чувашии | 9 | 2025 |
| 4.66. | ул. 30 лет Чувашии | 11 | 2025 |
| 4.67. | ул. Куйбышева | 19 | 2025 |
| 4.68. | ул. Куйбышева | 20 | 2025 |
| 4.69. | ул. Калинина | 2 | 2025 |
| 4.70. | ул. Пушкина | 23 | 2025 |
| 4.71. | ул. Пушкина | 25 | 2025 |
| 4.72. | ул. Пушкина | 27 | 2025 |
| 4.73. | пр. Ленина | 5 | 2025 |
| 4.74. | ул. Машиностроителей | 38 | 2025 |
| 4.75. | пр. Ленина | 3 | 2025 |
| 4.76. | пр. Ленина | 59 | 2026 |
| 4.77. | ул. Пушкина | 34 | 2026 |
| 4.78. | ул. Пушкина | 38 | 2026 |
| 4.79. | ул. Пушкина | 40 | 2026 |
| 4.80. | ул. Пушкина | 42 | 2026 |
| 4.81. | ул. Пушкина | 44 | 2026 |
| 4.82. | ул. Пушкина | 46 | 2026 |
| 4.83. | ул. Пушкина | 52 | 2026 |
| 4.84. | ул. Пушкина | 54 | 2026 |
| 4.85. | ул. Пушкина | 56 | 2026 |
| 4.86. | ул. 30 лет Победы | 115 | 2026 |
| 4.87. | пр. Ленина | 55 | 2026 |

»;

г) Раздел 4 подпрограммы «Автомобильные дороги» изложить в следующей редакции:

# «РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы подпрограммы формируются за счет бюджета города Канаш.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 1 947 688,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Канаш – 606 616,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составит 860 251,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 118 709,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 103 730,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 92 417,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 140 681,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 179 670,3 тыс. рублей;

в 2024 году –   114 988,8 тыс. рублей;

в 2025 году –   110 054,2 тыс. рублей;

из них средства:

бюджета города Канаш – 278 960,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 37 360,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 36 322,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 28 142,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 40 288,9 тыс. рублей;

в 2023 году –59 030,2 тыс. рублей;

в 2024 году –41 375,3 тыс. рублей;

в 2025 году –36 440,7 тыс. рублей;

На 2 этапе в 2026 - 2030 годах объем финансирования Программы составит 577 510,1 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 169 615,6 тыс. рублей.

На 3 этапе в 2031 – 2035 годах объем финансирования Программы составит 509 926,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 158 040,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджета города Канаш на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.»;

д) Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) в приложении № 4 к Программе:

а) В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 58 263,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2 057,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3 919,8 тыс. рублей; в 2021 году – 3 860,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2 958,5 тыс. рублей; в 2023 году – 2 139,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 4 000,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 17 924,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 17 405,0 тыс. рублей; из них средства: местного бюджета города Канаш – 58 263,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 2 057,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3 919,8 тыс. рублей; в 2021 году – 3 860,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2 958,5 тыс. рублей; в 2023 году – 2 139,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 4 000,0 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 17 924,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 17 405,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Канаш». |
| --- | --- | --- |

б) Раздел 4 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

# «РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Расходы подпрограммы формируются за счет бюджета города Канаш.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 58 263,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Канаш – 58 263,3 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 22 934,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2 057,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 919,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 860,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 2 958,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 2 139,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 4 000,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 000,0 тыс. рублей;

из них средства:

бюджета города Канаш – 22 934, 3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2 057,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 919,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 860,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 2 958,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 2 139,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 4 000,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 4 000,0 тыс. рублей;

На 2 этапе в 2026 - 2030 годах объем финансирования подпрограммы составит 17 924,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 17 924,0 тыс. рублей.

На 3 этапе в 2031 – 2035 годах объем финансирования подпрограммы составит 17 405,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 17 405,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджета города Канаш на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.»;

в) Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы и отделу информатизации администрации города Канаш опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Канаш.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела строительства (главного архитектора) администрации города Д.О. Церфус.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города                                                                                                              В.Н. Михайлов

## Приложение № 1

## к постановлению администрации города Канаш Чувашской Республики от 29.02.2024 № 261

## «Приложение № 1

к муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

города Канаш Чувашской Республики»

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», подпрограмм Муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики и их значениях

|  | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2,7 | 4,1 | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 5,5 | 6,3 | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | шт./кв. м. | 24/13497,4 | 23/12256,0 | 20/13146,8 | 4/7951,0 | 8/8294,0 | 21/8077 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 |
| 3. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 2,7 | 4,1 | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 5,5 | 6,3 | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | шт./кв. м. | 24/13497,4 | 23/12256,0 | 20/13146,8 | 4/7951,0 | 8/8294,0 | 21/8077 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение № 2

## к постановлению администрации города

## Канаш Чувашской Республики

## от 29.02.2024 № 261

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики
 «Развитие транспортной системы

города Канаш Чувашской Республики»»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | 903 | Ч20000000 | всего | 120 766,6 | 107 649,8 | 96 277,2 | 143 640,3 | 181 809,3 | 118 988,8 | 114 054,2 | 595 434,1 | 527 331,0 |
|  |  | 903 | Ч20000000 | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 613,5 | 73 613,5 | 407 894,5 | 351 885,5 |
|  |  | 903 | Ч20000000 | бюджет города Канаш | 39 417,3 | 40 242,4 | 32 002,7 | 43 247,4 | 61 169,2 | 45 375,3 | 40 440,7 | 187 539,6 | 175 445,5 |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | 903 | Ч210000000 | всего | 118 709,6 | 103 730,0 | 92 417,2 | 140 681,8 | 179 670,3 | 114 988,8 | 110 054,2 | 577 510,1 | 509 926,0 |
|  |  | 903 | Ч210000000 | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 613,5 | 73 613,5 | 407 894,5 | 351 885,5 |
|  |  | 903 | Ч210000000 | бюджет города Канаш | 37 360,3 | 36 322,6 | 28 142,7 | 40 288,9 | 59 030,2 | 41 375,3 | 36 440,7 | 169 615,6 | 158 040,5 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 903 | Ч210400000 | всего | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 | 24 638,4 | 33 861,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 120 444,0 | 116 805,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Канаш | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 | 24 638,4 | 33 861,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 120 444,0 | 116 805,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 903 | Ч210300000 | всего | 101 807,6 | 85 729,9 | 72 733,6 | 116 043,4 | 145 809,3 | 87 988,8 | 83 054,2 | 457 066,1 | 393 121,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,3 | 62 274,5 | 100 392,9 | 120 640,1 | 73 613,5 | 73 613,5 | 407 894,5 | 351 885,5 |
|  |  |  |  | бюджет города Канаш | 20 458,3 | 18 322,6 | 8 459,1 | 15 650,5 | 25 169,2 | 14 375,3 | 9 440,7 | 49 171,6 | 41 235,5 |
| Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 903 | Ч210300000 | всего | 44 175,1 | 38 439,6 | 17 191,8 | 40 399,1 | 79 633,8 | 56 522,7 | 51 588,1 | 304 110,1 | 251 169,0 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет | 37 548,8 | 34 539,9 | 15 472,6 | 36 359,2 | 70 880,9 | 45 742,5 | 45 742,6 | 272 326,7 | 226 052,0 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | бюджет города Канаш | 6 626,3 | 3 899,7 | 1 719,2 | 4 039,9 | 8 754,9 | 10 780,2 | 5 845,5 | 31 783,4 | 25 117,0 |
| Мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 903 | Ч210300000 | всего | 31 390,7 | 29 486,1 | 47 823,1 | 67 830,9 | 54 709,6 | 23 785,7 | 23 785,7 | 114 505,7 | 103 489,5 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет | 23 856,7 | 26 537,5 | 42 786,4 | 57 726,9 | 40 198,1 | 21 090,5 | 21 090,5 | 102 633,0 | 93 140,5 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | местный бюджет | 7 534,0 | 2 948,6 | 5036,7 | 10 104,0 | 14511,5 | 2 695,2 | 2 695,2 | 11 872,7 | 10 349,0 |
| Мероприятие 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 903 | Ч210300000 | всего | 8 908,2 | 7 450,6 | 7 518,7 | 7 496,8 | 11 465,9 | 7 680,4 | 7 680,4 | 38 450,4 | 38 462,5 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 6770,2 | 6 330,0 | 6 015,5 | 6 306,8 | 9561,2 | 6 780,4 | 6 780,4 | 32 934,8 | 32 693,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 138,0 | 1 120,6 | 1 503,2 | 1 190,0 | 1904,7 | 900,0 | 900,0 | 5 515,6 | 5 769,5 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | 903 | Ч230000000 | всего | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2 139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |
|  |  | 903 | Ч230000000 | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |

| Основное мероприятие 1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Канаш | 903 | Ч230100000 | всего | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2 139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 903 | Ч230100000 | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Канаш

## Чувашской Республики от 29.02.2024 № 261

«Приложение № 1

к подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»»

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы города Канаш Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Города | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распоряди- тель бюд-жетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под- группа) вида расхо-дов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог |  | ответственный исполнитель – Администрация города Канаш | 903 | х | Ч2100000000 | х | всего |  | 118 709,6 | 103 730,0 | 92 417,2 |  | 140 681,8 |  | 179 670,3 | 114 988,8 | 110 054,2 | 577 510,1 |  | 509 926,0 |
|  |  |  |  |  | 903 | х | Ч2100000000 | х | республиканский бюджет |  | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 |  | 100 392,9 |  | 120 640,1 | 73 613,5 | 73 613,5 | 407 894,5 |  | 351 885,5 |
|  |  |  |  |  | 903 | х | Ч2100000000 | х | бюджет города Канаш |  | 37 360,3 | 36 322,6 | 28 142,7 |  | 40 288,9 |  | 59 030,2 | 41 375,3 | 36 440,7 | 169 615,6 |  | 158 040,5 |
| Цель «Модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, отвечающей интересам граждан и общества в целом, путем проведения строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, формирование благоприятной среды проживания для населения города Канаш Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Повышение уровня содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров города Канаш Чувашской Республики для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшения уровня обслуживания пользователей |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210400000 | х | всего |  | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 |  | 24 638,4 |  | 33 861,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 120 444,0 |  | 116 805,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 |  | 24 638,4 |  | 33 861,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 120 444,0 |  | 116 805,0 |
| Цель «Модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, отвечающей интересам граждан и общества в целом, путем проведения строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, формирование благоприятной среды проживания для населения города Канаш Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 101 807,6 | 85 729,9 | 72 733,6 |  | 116 043,4 |  | 145 809,3 | 87 988,8 | 83 054,2 | 457 066,1 |  | 393 121,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 81 349,3 | 67 407,3 | 62 274,5 |  | 100 392,9 |  | 120 640,1 | 73 613,5 | 73 613,5 | 407 894,5 |  | 351 885,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 20 458,3 | 18 322,6 | 8 459,1 |  | 15 650,5 |  | 25 169,2 | 14 375,3 | 9 440,7 | 49 171,6 |  | 41 235,5 |
| Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 44 175,1 | 38 439,6 | 17 191,8 |  | 40 399,1 |  | 79 633,8 | 56 522,7 | 51 588,1 | 304 110,1 |  | 251 169,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 37 548,8 | 34 539,9 | 15 472,6 |  | 36 359,2 |  | 70 880,9 | 45 742,5 | 45 742,6 | 272 326,7 |  | 226 052,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 6 626,3 | 3 899,7 | 1 719,2 |  | 4 039,9 |  | 8 754,9 | 10 780,2 | 5 845,5 | 31 783,4 |  | 25 117,0 |
| Мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 31 390,7 | 29 486,1 | 47 823,1 |  | 67 830,9 |  | 54 709,6 | 23 785,7 | 23 785,7 | 114 505,7 |  | 103 489,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 23 856,7 | 26 537,5 | 42 786,4 |  | 57 726,9 |  | 40 198,1 | 21 090,5 | 21 090,5 | 102 633,0 |  | 93 140,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 7 534,0 | 2 948,6 | 5036,7 |  | 10 104,0 |  | 14511,5 | 2 695,2 | 2 695,2 | 11 872,7 |  | 10 349,0 |
| Мероприятие 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездок дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 8 908,2 | 7 450,6 | 7 518,7 |  | 7 496,8 |  | 11 465,9 | 7 680,4 | 7 680,4 | 38 450,4 |  | 38 462,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 6770,2 | 6 330,0 | 6 015,5 |  | 6 306,8 |  | 9561,2 | 6 780,4 | 6 780,4 | 32 934,8 |  | 32 693,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 2 138,0 | 1 120,6 |  | 1 503,2 | 1 190,0 |  | 1904,7 | 900,0 | 900,0 | 5 515,6 | 5 769,5 |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (км) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 4,1 | 5,8 |  | 2,0 |  | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 6,3 |  | 8,7 |  | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездок дворовым территориям (шт. /кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  | 24/13497,4 | 23/12256,0 |  | 20/13146,8 |  | 4/7951,0 | 8/8294,0 | 21/8077 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации города

Канаш Чувашской Республики

## от 29.02.2024 № 261

«Приложение

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»»

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы города Канаш Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Города | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распоряди- тель бюд-жетных средств | раз-дел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под- группа) вида расхо-дов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | Сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | ответственный исполнитель – Администрация города Канаш | 903 | х | Ч230000000 | х | всего | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2 139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |
|  |  |  |  | 903 | х | Ч230000000 | х | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |
| Цель «Повышение безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Канаш |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч230100000 | х | всего | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2 139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |
|  |  |  |  | 903 | х | Ч230100000 | х | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 2139,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 924,0 | 17 405,0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) до 0 человек. |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |