**Прокуратурой Яльчикского района выявлены нарушения при проведении работ по благоустройству территории образовательной организации**

# В рамках проверочных мероприятий установлено, что между МБОУ «Новобайбатыревская СОШ» и ООО «ДПМК Яльчикское» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории школы сроком завершения не позднее 14.08.2023.

Между тем, в нарушение условий контракта подрядчиком в установленный срок работы в полном объеме не выполнены. На момент проверки на объекте не были выполнены работы по освещению и оборудованию спортивной площадки.

# В целях устранения выявленных нарушений директору подрядной организации внесено представление с требованием ускорить завершение работ, также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

В настоящее время работы на объекте выполнены в полном объеме.

Прокурор Яльчикского района

советник юстиции А.Н. Кудряшов

**ШТАМП ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ**

**НЕ УДАЛЯТЬ**