| ЧĂваш Республики Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АдминистрацийĔ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ___.2025 _____ № |  | 14.01.2025 №25 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

О внесении изменений в постановление

администрации Козловского муниципального

округа Чувашской Республики от 08.02.2023 № 67

«Об утверждении муниципальной программы

Козловского муниципального округа Чувашской

Республики «Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»

С целью актуализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального  хозяйства», утвержденной постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 08.02.2023 №67 «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Постановление), администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики  постановляет:

1. Внести в постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 08.02.2023 №67 «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»  следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального  хозяйства» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпрограмму «Модернизация  коммунальной  инфраструктуры на тер-ритории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального  хозяйства», указанной в приложении №1 Постановления, изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3.  Подпрограмму «Развитие систем коммунальной  инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы  Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального  хозяйства», указанной в приложении №1 Постановления, изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовка с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы  Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального  хозяйства», указанной в приложении №1 Постановления, изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                             А.Н. Людков

- Приложение №1 к постановлению администрации Козловского муниципального округа - Чувашской Республики от 14.01. 2025 г. № 25

Паспорт
муниципальной программы Козловского муниципального округа  Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | - | Предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»; |
|  |  | -«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»; -«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |
| Цели муниципальной программы | - | создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | - | модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; -строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: - количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах – 27 единиц |
| Сроки реализации муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 60 141,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 19 590,7 тыс. рублей; в 2024 году – 31 451,3 тыс. рублей; в 2025 году – 676,0 тыс. рублей; в 2026 году – 703,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах –3085,9 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 4 634,9 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 16 828,6 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 6015,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10 813,6 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 43 313,2 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 13 575,7 тыс. рублей; в 2024 году – 20 637,7 тыс. рублей; в 2025 году – 676,0 тыс. рублей; в 2026 году – 703,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах –3 085,9 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 4 634,9 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы позволит: - создать безопасные и комфортные условия проживания и жизнедеятельности населения Козловского муниципального округа; -снизить уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. |

- Раздел I. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи, описание сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основными стратегическими приоритетами государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Козловского муниципального округа Чувашской Республики являются приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующей цели: создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Для достижения указанной цели в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

-модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

-строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов.

Сроки реализации муниципальной программы - 2023 - 2035 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя, изменений приоритетов государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Козловского муниципального округа Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей программы.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм:

-«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»;

-«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

- «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» предусматривает выполнение 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Реализация указанного мероприятия направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов.

Основное мероприятие 2. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Реализация указанного мероприятия связана с общегосударственным управлением.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод».

Основное мероприятие. 1. «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» включает мероприятия по капитальному ремонту (модернизации, замене) источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Основное мероприятие 1. «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» включает мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 2. «Водоотведение и очистка бытовых сточных вод» включает мероприятия по строительству (реконструкции) объектов водоотведения (очистных сооружений).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложениях №3-№5 к муниципальной программе.

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составит 60 141,8 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы:

в 2023 году – 19 590,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 31 451,3 тыс. рублей;

в 2025 году –   676,0 тыс. рублей;

в 2026 году –   703,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 3085,9 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 4 634,9 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики -  16 828,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 6015,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 10 813,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 43 313,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 13 575,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 20 637,7 тыс. рублей;

в 2025 году –    676,0 тыс. рублей;

в 2026 году –    703,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 3 085,9 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 4 634,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

- Приложение №1

к муниципальной программе

Козловского муниципального округа                                                                                                                        Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

Сведения о целевых показателях

(индикаторах) муниципальной программы

Козловского муниципального округа Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства»,

ее подпрограмм и их значениях

| N пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2030г. | 2031-2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | единиц | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |

- Приложение №2 к муниципальной программе Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов

за счет всех источников финансирования реализации

муниципальной программы Козловского муниципального округа

Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства | x | А100000000 | всего | 19 590,7 | 31 451,3 | 676,0 | 703,0 | 3 085,9 | 4 634,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6 015,0 | 10 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 13 575,7 | 20 637,7 | 676,0 | 703,0 | 3 085,9 | 4 634,9 |
| Подпрограмма | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики | x | А110000000 | всего | 12 086,3 | 12 466,5 | 676,0 | 703,0 | 860,6 | 1 297,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 12 086,3 | 12 466,5 | 676,0 | 703,0 | 860,6 | 1 297,9 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | x | А110100000 | всего | 946,6 | 11 352,0 | 0,0 | 0,0 | 860,6 | 1 297,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 946,6 | 11 352,0 | 0,0 | 0,0 | 860,6 | 1 297,9 |
|  | Погашение просроченной задолженности за потребленный природный газ муниципальными организациями | 903 | А110170090 | всего | 0,00 | 3 672,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,00 | 3 672,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства | 903, 994 | А110170230 | всего | 200,0 | 3 679,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 200,0 | 3 679,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный и текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования | 994 | А110170460 | всего | 440,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 440,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение доступности для населения бытовых услуг | 994 | А110175240 | всего | 246,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 246,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 903 | А110175350 | всего | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований | 903 | А110172930 | всего | 0,00 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 860,6 | 1 297,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,00 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 860,6 | 1 297,9 |
| Основное мероприятие 2 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | x | А110300000 | всего | 11 139,7 | 1 114,5 | 676,0 | 703,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 11 139,7 | 1 114,5 | 676,0 | 703,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Возмещение части затрат муниципальных унитарных приятий, связанных с потреблением топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления | 903 | А110371590 | всего | 9160,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 9160,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | 903 | А110372770 | всего | 1287,0 | 916,7 | 676,0 | 703,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1287,0 | 916,7 | 676,0 | 703,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными обязательствами | 903, 994 | А110372950 | всего | 692,0 | 197,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 692,0 | 197,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | x | А120000000 | всего | 6 361,6 | 17 554,7 | 0,0 | 0,0 | 1181,0 | 1762,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6015,0 | 10 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 346,6 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 1181,0 | 1762,0 |
| Основное мероприятие | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | x | А120100000 | всего | 6361,6 | 17 554,7 | 0,0 | 0,0 | 1181,0 | 1762,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6015,0 | 10 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 346,6 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 1181,0 | 1762,0 |
|  | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | 994 | А120172530 | всего | 30,0 | 6 050,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 30,0 | 6 050,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | 994 | А1201S2530 | всего | 6331,6 | 11503,8 | 0,00 | 0,00 | 1181,0 | 1762,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6015,0 | 10 813,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 316,6 | 690,2 | 0,00 | 0,00 | 1181,0 | 1762,0 |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | x | А130000000 | всего | 1142,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1142,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | х | А130100000 | всего | 952,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 952,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
|  | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.)муниципальных образований | 903,994 | А130173090 | всего | 852,8 | 1 205,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 852,8 | 1 205,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода | 994 | А130174870 | всего | 100,0 | 224,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 224,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | х | А130300000 | всего | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство (реконструкция объектов водоотведения (очистных сооружений и др.)муниципальных образований | 903 | А130374460 | всего | 190,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 190,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение №2 к муниципальной программе Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма

"Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики" муниципальной программы

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики "Модернизация и развитие

сферы жилищно-коммунального хозяйства"

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - | приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - | модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: -создание безопасных и комфортных условий проживания и жизнедеятельности населения Козловского муниципального округа; -снижение уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 28 090,3 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 12 086,3 тыс. рублей; в 2024 году – 12 466,5 тыс. рублей; в 2025 году – 676,0 тыс. рублей; в 2026 году – 703,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 860,6 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 1297,9 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –0,0 тыс. рублей; в 2024 году- 0,0 тыс. рублей; в 2025 году- 0,0 тыс. рублей; в 2026 году- 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –0,0 тыс. рублей; в 2024 году- 0,0 тыс. рублей; в 2025 году- 0,0 тыс. рублей; в 2026 году- 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета –28 090,3 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 12 086,3 тыс. рублей; в 2024 году – 12 466,5 тыс. рублей; в 2025 году – 676,0 тыс. рублей; в 2026 году – 703,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 860,6 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 1297,9 тыс. рублей; Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | реализация подпрограммы должна обеспечить: повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг в сфере теплоснабжения; улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда. |

- Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы,

общая характеристика.

Целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели:

-количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности;

-количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей;

-замена ветхих тепловых сетей.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры.

- Раздел III. Характеристики основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков

и этапов их реализации

На реализацию поставленной цели и решение задач подпрограммы направлено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Реализация указанного мероприятия направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов.

Основное мероприятие 2. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Реализация указанного мероприятия связана с общегосударственным управлением.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств бюджета Козловского муниципального округа.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 28 090,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -0,0 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 28 090,3 тыс. рублей,

в том числе:

в 2023 году – 12 086,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 466,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 676,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 703,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 860,6 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 1297,9 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета  -  0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики -  0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году –0,0 тыс. рублей;

в 2024 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 28 090,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 12 086,3 тыс. рублей;

в 2024 году-  12 466,5 тыс. рублей;

в 2025 году-   676,0 тыс. рублей;

в 2026 году-   703,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 860,6 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 1 297,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к подпрограмме.

- Приложение №1

к подпрограмме "Модернизация

коммунальной инфраструктуры

на территории Козловского муниципального округа

Чувашской Республики"

муниципальной программы

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы "Модернизация

коммунальной инфраструктуры на территории

Козловского муниципального округа Чувашской Республики"

муниципальной программы

Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма | "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики" | x | x | всего | 12 086,3 | 12 466,5 | 676,0 | 703,0 | 860,6 | 1 297,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 12 086,3 | 12 466,5 | 676,0 | 703,0 | 860,6 | 1297,9 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | x | А110100000 | всего | 946,6 | 11 352,0 | 0,0 | 0,0 | 860,6 | 1 297,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 946,6 | 11 352,0 | 0,0 | 0,0 | 860,6 | 1 297,9 |
|  | Погашение просроченной задолженности за потребленный природный газ муниципальными организациями | 903 | А110170090 | всего | 0,0 | 3 672,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 3 672,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства | 903, 994 | А110170230 | всего | 200,0 | 3 679,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 200,0 | 3 679,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный и текущий ремонт инженерно-коммуникационных сетей муниципального образования | 994 | А110170460 | всего | 440,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 440,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение доступности для населения бытовых услуг | 994 | А110175240 | всего | 246,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 246,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 903 | А110175350 | всего | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований | 903 | А110172930 | всего | 0,00 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 860,6 | 1297,9 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,00 | 4 000,0 | 0,00 | 0,00 | 860,6 | 1297,9 |
| Основное мероприятие 2 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | х | А110300000 | всего | 11139,7 | 1 114,5 | 676,0 | 703,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 11 139,7 | 1 114,5 | 676,0 | 703,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий, связанных с потреблением топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления | 903 | А110371590 | всего | 9160,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 9160,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | 903 | А11372770 | всего | 1287,0 | 916,7 | 676,0 | 703,0 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1287,0 | 916,7 | 676,0 | 703,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений, не обремененных договорными | 903, 994 | А110372950 | всего | 692,0 | 197,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 692,0 | 197,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение №3 к муниципальной программе Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых,

для очистки сточных вод" муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | - |  | улучшение экологической обстановки на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики; охрана источников водоснабжения |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  | - |  | повышение эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод; предотвращение загрязнения источников водоснабжения |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  | - |  | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах -10 единиц |  |
|  | Срок реализации подпрограммы |  | - |  | 2023 – 2035 годы |  |
|  | Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы |  | - |  | предполагаемый объем финансирования подпрограммы за 2023- – 2035 годы составляет 26 859,3 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 6 361,6 тыс. рублей; в 2024 году - 17 554,7 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 1181,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1762,0 тыс. рублей; |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | средства республиканского бюджета Чувашской Республики –16 828,6 тыс. рублей, из них: в 2023 году - 6015,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10 813,6 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета – 10 030,7 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 346,6 тыс. рублей; в 2024 году – 6 741,1 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 1181,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1762,0 тыс. рублей; |  |
|  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - |  | реализация подпрограммы должна обеспечить повышение качества жизни населения. |  |

- Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Целями подпрограммы являются:

-улучшение экологической обстановки на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики;

-охрана источников водоснабжения.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующей задачи: предотвращение загрязнения источников водоснабжения.

- Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрен следующий целевой показатель (индикатор): количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующего целевого показателя (индикатора): количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах -10 единиц.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

На реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы направлено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Мероприятие. Капитальный ремонт (модернизация, замена) источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах.

В рамках выполнения основного мероприятия предполагается осуществить капитальный ремонт (модернизацию, замену) источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

- Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 26 859,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 16 828,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10 030,7 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы составят 26 859,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году -6 361,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 17 554,7 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах - 1181,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах - 1762,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к подпрограмме.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год.

- Приложение № 1

к подпрограмме "Развитие систем

коммунальной инфраструктуры

и объектов, используемых

для очистки сточных вод"

муниципальной программы

Козловского муниципального округа Чувашской Республики

"Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы

"Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,

используемых для очистки сточных вод"

муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031 - 2035 |
| Подпрограмма | "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | x | А120000000 | всего | 6 361,6 | 17 554,7 | 0,0 | 0,0 | 1 181,0 | 1 762,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6 015,0 | 10 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 346,6 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 1 181,0 | 1 762,0 |
| Основное мероприятие | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | x | А120100000 | всего | 6 361,6 | 17 554,7 | 0,0 | 0,0 | 1 181,0 | 1 762,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6015,0 | 10 813,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 346,6 | 6 741,1 | 0,0 | 0,0 | 1181,0 | 1762,0 |
|  | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | 994 | А120172530 | всего | 30,0 | 6 050,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 30,0 | 6 050,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | 994 | А1201S2530 | всего | 6331,6 | 11 503,8 | 0,00 | 0,00 | 1181,0 | 1762,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6015,0 | 10 813,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 316,6 | 690,2 | 0,00 | 0,00 | 1181,0 | 1762,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием | Количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, ед. |  |  |  | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |

- Приложение №4 к муниципальной программе Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | - |  | повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | - |  | повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  | - |  | повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  | - |  | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети - 35,4 процента. |  |
|  | Срок реализации подпрограммы |  | - |  | 2023 – 2035 годы |  |
|  | Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы |  | - |  | предполагаемый объем финансирования подпрограммы за 2023- – 2035 годы составляет 5 192,2 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 1 142,8 тыс. рублей; в 2024 году - 1 430,1 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 1 044,3 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 1 575,0 тыс. рублей; |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | средства республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей, из них: в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета – 5 192,2 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 1 142,8 тыс. рублей; в 2024 году - 1 430,1 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году - 0,0 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах – 1 044,3 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 1 575,0 тыс. рублей; |  |
|  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - |  | реализация подпрограммы должна обеспечить повышение качества жизни населения. |  |

- Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.

Целями подпрограммы являются:

-повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики;

-восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения поставленных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

-повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

-повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

-предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения.

- Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрен следующий целевой показатель (индикатор): доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующего целевого показателя (индикатора):

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети-30,1 процента.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

На реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы направлено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований.

Мероприятие. Замена уличной водопроводной сети в населенных пунктах.

В рамках выполнения основного мероприятия предполагается осуществить замену уличной водопроводной сети в населенных пунктах Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.

Мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных сооружений) муниципальных образований.

В рамках выполнения основного мероприятия предполагается осуществить строительство (реконструкцию) очистных сооружений на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

- Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 5 192,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 192,2 тыс. рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы составят 5 192,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 1 142,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 430,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2027 - 2030 годах – 1044,3 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 1575,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к подпрограмме.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год.

- Приложение №1

к подпрограмме "Строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности                         питьевой воды" муниципальной программы Козловского

муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы

"Строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" муниципальной программы Козловского

муниципального округа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы

жилищно-коммунального хозяйства"

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | x | А130000000 | всего | 1142,8 | 1 430,1 | 0,00 | 0,00 | 1044,3 | 1575,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1142,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | х | А130100000 | всего | 952,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 952,8 | 1 430,1 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 1575,0 |
|  | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований | 903, 994 | А130173090 | всего | 852,8 | 1 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 852,8 | 1 205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода | 994 | А130174870 | всего | 100,0 | 22433,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 100,0 | 233,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | х | А130300000 | всего | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство (реконструкция объектов водоотведения(очистных сооружений и др.) муниципальных образований | 903 | A130374460 | всего | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 190,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |