| Чӑваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ ____________ № ____________ Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ ____________№__________ город Канаш |
| --- | --- | --- |

О внесении изменения в постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 03.07.2023 № 625

В соответствии со статьей 168 Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2023 г. № 579 «Об утверждении республиканского краткосрочного плана реализации в 2024 - 2026 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2055 годы», Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 03.07.2023 № 625 «Об утверждении краткосрочного реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Канаш Чувашской Республики, на 2024 – 2026 года», следующее изменение:

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канаш.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                          В.Н. Михайлов

| П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории города Канаш, в отношении которых в 2024–2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |
| --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2055 г. | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений многоквартир-ного дома | Предель- ная стоимость проведения капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль- ный раз- мер фонда капи- таль- ного ремон- та (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирных домах |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформированию жилищ- но-комму- нального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республи-канского бюджета Чувашской Респуб- лики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2024 год |
| г. Канаш |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 16 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 249,07 | 3 249,07 | 2 538,77 | 95 | ремонт крыши | 7 789 301,00 |  |  |  | 7 789 301,00 | 2 397,39 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2024 |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 25 | 1984 |  | кирпич | 5 | 8 | 5 162,73 | 5 162,73 | 3 043,03 | 247 | ремонт крыши | 15 120 600,00 |  |  |  | 15 120 600,00 | 2 928,80 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2024 |
| 3 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 33 | 1987 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 415,35 | 3 415,35 | 2 190,57 | 158 | ремонт крыши | 8 457 700,00 |  |  |  | 8 457 700,00 | 2 476,38 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2024 |
| 4 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 34 | 1986 |  | панель | 5 | 4 | 4 515,77 | 4 515,77 | 2 438,53 | 200 | ремонт крыши | 15 332 416,00 |  |  |  | 15 332 416,00 | 3 395,30 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2024 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 25 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 964,97 | 1 964,97 | 1 882,10 | 86 | ремонт системы теплоснабжения, водоотведения | 6 120 881,55 |  |  |  | 6 120 881,55 | 3 115,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 33 | 1940 | 2020 | кирпич | 4 | 7 | 4 612,33 | 4 495,08 | 3 835,53 | 117 | ремонт систем электроснабжения, газоснабжения, крыши | 20 365 872,63 |  |  |  | 20 365 872,63 | 4 530,70 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 7 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 35 | 1938 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 687,22 | 1 687,22 | 1 616,55 | 60 | ремонт системы газоснабжения, крыши | 7 438 645,00 |  |  |  | 7 438 645,00 | 4 408,82 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 8 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 37 | 1937 | 2022 | кирпич | 4 | 3 | 1 700,85 | 1 700,85 | 1 131,19 | 67 | ремонт системы газоснабжения | 942 270,90 |  |  |  | 942 270,90 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 9 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 59 | 1952 | 2018 | шлакоблок | 2 | 1 | 529,50 | 529,50 | 508,27 | 34 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 750 831,00 |  |  |  | 750 831,00 | 1 418,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 10 | г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 96 | 1962 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 292,70 | 270,70 | 189,10 | 18 | ремонт системы электроснабжения, крыши | 2 348 609,10 |  |  |  | 2 348 609,10 | 8 676,06 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 11 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д. 17 | 1986 |  | панель | 5 | 3 | 3 257,71 | 3 257,71 | 1 840,43 | 140 | ремонт крыши | 7 360 440,00 |  |  |  | 7 360 440,00 | 2 259,39 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2024 |
| 12 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д. 19 | 1985 |  | панель | 5 | 3 | 3 267,99 | 3 267,99 | 1852.92 | 146 | ремонт крыши | 7 945 839,00 |  |  |  | 7 945 839,00 | 2 431,41 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 13 | г. Канаш, ул. Л. Толстого, д. 15 | 1987 |  | кирпич | 2 | 3 | 848,20 | 848,20 | 505,30 | 44 | ремонт крыши | 5 312 000,00 |  |  |  | 5 312 000,00 | 6 262,67 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 14 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 11 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 290,65 | 3 024,50 | 2 631,40 | 135 | ремонт крыши | 6 225 000,00 |  |  |  | 6 225 000,00 | 2 058,19 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 15 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 12 | 1982 |  | панель | 5 | 4 | 3 305,18 | 3 015,50 | 2 623,90 | 162 | ремонт крыши | 6 225 000,00 |  |  |  | 6 225 000,00 | 2 064,33 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 16 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 13 | 1983 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 527,00 | 3 483,06 | 2 187,22 | 205 | ремонт крыши | 6 747 900,00 |  |  |  | 6 747 900,00 | 1 937,35 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 17 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 14 | 1983 |  | кирпич | 5 | 2 | 4 119,50 | 3 763,80 | 3 763,80 | 103 | ремонт системы электроснабжения, крыши | 13 404 901,50 |  |  |  | 13 404 901,50 | 3 561,53 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 18 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 17 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 028,17 | 3 028,17 | 1 699,25 | 141 | ремонт крыши | 6 689 800,00 |  |  |  | 6 689 800,00 | 2 209,19 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 19 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 19 | 1982 |  | панель | 5 | 4 | 3 017,97 | 3 017,97 | 1 698,58 | 132 | ремонт крыши | 6 674 030,00 |  |  |  | 6 674 030,00 | 2 211,43 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 20 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1987 |  | панель | 9 | 1 | 1 949,22 | 1 949,22 | 1 147,07 | 92 | ремонт крыши | 2 499 960,00 |  |  |  | 2 499 960,00 | 1 282,54 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 21 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 23 | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1 232,00 | 1 159,55 | 802,00 | 63 | ремонт системы электроснабжения | 1 425 424,00 |  |  |  | 1 425 424,00 | 1 229,29 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 22 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 25 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 280,86 | 1 280,86 | 831,53 | 53 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения | 6 230 103,04 |  |  |  | 6 230 103,04 | 4 864,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 23 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 28 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 360,09 | 360,09 | 237,67 | 15 | ремонт системы газоснабжения | 199 489,86 |  |  |  | 199 489,86 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 24 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 31 | 1983 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 374,49 | 3 374,49 | 2 910,63 | 136 | ремонт крыши | 7 050 345,54 |  |  |  | 7 050 345,54 | 2 089,31 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 25 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 38 | 1950 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 476,47 | 476,46 | 323,64 | 21 | ремонт системы газоснабжения | 263 964,38 |  |  |  | 263 964,38 | 554,01 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 26 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 40 | 1951 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 476,47 | 476,46 | 322.97 | 17 | ремонт системы газоснабжения | 263 964,38 |  |  |  | 263 964,38 | 554,01 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 27 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 44 | 1951 | 2 018 | кирпич | 2 | 1 | 363,07 | 363,07 | 242,77 | 11 | ремонт системы газоснабжения | 201 140,78 |  |  |  | 201 140,78 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 28 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 46 | 1953 | 2018 | кирпич | 2 | 1 | 360,54 | 360,54 | 240,16 | 17 | ремонт системы газоснабжения | 199 739,16 |  |  |  | 199 739,16 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 29 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 48 | 1951 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1 062,30 | 1 062,30 | 579,50 | 35 | ремонт системы газоснабжения | 588 514,20 |  |  |  | 588 514,20 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 30 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 50 | 1952 |  | кирпич | 2 | 2 | 850,40 | 850,40 | 771,40 | 33 | ремонт системы газоснабжения | 471 121,60 |  |  |  | 471 121,60 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 31 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 52 | 1953 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 363,26 | 363,26 | 237,93 | 16 | ремонт системы газоснабжения | 201 246,04 |  |  |  | 201 246,04 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 32 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 56 | 1953 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1 352,09 | 1 352,09 | 1 352,09 | 55 | ремонт системы газоснабжения | 749 057,86 |  |  |  | 749 057,86 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 33 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 28 | 1984 | 2018 | панель | 5 | 3 | 3 722,62 | 3 722,62 | 3 301,60 | 120 | ремонт крыши | 7 415 220,00 |  |  |  | 7 415 220,00 | 1 991,94 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2024 |
| 34 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 1 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 944,91 | 1 944,91 | 1 800,80 | 96 | ремонт крыши | 5 810 000,00 |  |  |  | 5 810 000,00 | 2 987,28 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
| 35 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 19 | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 780,65 | 3 780,65 | 2 163,00 | 129 | ремонт крыши | 8 612 910,00 |  |  |  | 8 612 910,00 | 2 278,16 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |
|  | Итого: 35 домов |  |  |  |  |  | 77 742,30 | 76 575,11 | 53 265,31 | 3 199 |  | 193 434 238,52 |  |  |  | 193 434 238,52 | 80 604,50 |  |  |  |  |
| 2025 год |
| г. Канаш |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 29 | 1988 |  | кирпич | 5 | 8 | 4652,35 | 4652,35 | 2939,44 | 243 | ремонт крыши | 13 359 413,76 |  |  |  | 13 359 413,76 | 2 871,54 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2025 |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 32 | 1987 |  | панель | 5 | 2 | 2 291,32 | 2 291,32 | 1 273,78 | 97 | ремонт крыши | 8 023 488,00 |  |  |  | 8 023 488,00 | 3 501,69 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2025 |
| 3 | г. Канаш, пер. Б. Хмельницкого, д. 13 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 158,05 | 3 158,05 | 3147.00 | 88 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, крыши | 18 241 647,65 |  |  |  | 18 241 647,65 | 5 776,24 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 4 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 17 | 1966 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 469,86 | 2 469,86 | 2 469,86 | 91 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения | 7 115 666,66 |  |  |  | 7 115 666,66 | 2 881,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 31 | 1957 | 2016 | кирпич | 4 | 4 | 3954,39 | 3649 | 2220,86 | 103 | ремонт системы газоснабжения | 2 190 732,06 |  |  |  | 2 190 732,06 | 600,37 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 52 | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,77 | 254,77 | 183,42 | 10 | ремонт системы водоотведения | 210 440,02 |  |  |  | 210 440,02 | 826,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 10 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 851,41 | 1 851,41 | 1 742,14 | 45 | ремонт системы газоснабжения | 1 025 681,14 |  |  |  | 1 025 681,14 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 8 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 8 | 1955 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 820,58 | 1 820,58 | 1 693,50 | 44 | ремонт системы газоснабжения | 1 008 601,32 |  |  |  | 1 008 601,32 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 9 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 9 | 1955 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 2 302,18 | 1 492,62 | 1 023,30 | 37 | ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения | 6 545 097,74 |  |  |  | 6 545 097,74 | 4 384,97 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 10 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 1 | 1988 |  | кирпич | 5 | 8 | 6099,16 | 5844,36 | 5844,36 | 224 | ремонт крыши | 15 164 100,00 |  |  |  | 15 164 100,00 | 2 594,66 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 11 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 4 | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 4 328,35 | 4 328,35 | 4 271,30 | 90 | ремонт крыши | 9 730 920,00 |  |  |  | 9 730 920,00 | 2 248,18 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2025 |
| 12 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 8 | 1988 |  | панель | 5 | 1 | 2 434,20 | 2 434,20 | 2 044,00 | 127 | ремонт крыши | 5 029 800,00 |  |  |  | 5 029 800,00 | 2 066,31 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д. 6 | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 844,50 | 844,50 | 484,64 | 26 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения, крыши | 10 478 606,50 |  |  |  | 10 478 606,50 | 12 408,06 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 14 | г. Канаш, ул. Промогородная, д. 28 | 1969 |  | кирпич | 1 | 2 | 505,67 | 505,67 | 360,53 | 30 | ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, крыши | 4 763 028,19 |  |  |  | 4 763 028,19 | 9 419,24 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 15 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 30 | 1955 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 2 049,50 | 1 265,57 | 1 155,12 | 55 | ремонт системы газоснабжения | 1 135 423,00 |  |  |  | 1 135 423,00 | 897,16 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 16 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 32 | 1955 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1 993,60 | 1 908,83 | 1 241,60 | 59 | ремонт системы газоснабжения | 1 104 454,40 |  |  |  | 1 104 454,40 | 578,60 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 17 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 34 | 1956 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 893 | 893 | 556,64 | 17 | ремонт системы газоснабжения | 494 722,00 |  |  |  | 494 722,00 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 18 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 42 | 1955 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1 381,69 | 1 381,69 | 806,65 | 34 | ремонт систем водоотведения, газоснабжения | 1 906 732,20 |  |  |  | 1 906 732,20 | 1 380,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 19 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 54 | 1954 | 2017 | кирпич | 2 | 1 | 352,38 | 352,38 | 231,18 | 25 | ремонт систем водоотведения, газоснабжения | 486 284,40 |  |  |  | 486 284,40 | 1 380,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 20 | г. Канаш, ул. Репина, д. 14 | 1990 |  | панель | 5 | 3 | 3 385,49 | 3 385,49 | 1 926,39 | 130 | ремонт крыши | 7 531 005,00 |  |  |  | 7 531 005,00 | 2 224,49 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 21 | г. Канаш, ул. Репина, д. 15 | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 3 379,11 | 3 379,11 | 2 040,71 | 153 | ремонт крыши | 12 702 984,00 |  |  |  | 12 702 984,00 | 3 759,27 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 22 | г. Канаш, ул. Репина, д. 16 | 1989 |  | панель | 5 | 2 | 2195,24 | 2195,24 | 1257,95 | 102 | ремонт крыши | 4 913 600,00 |  |  |  | 4 913 600,00 | 2 238,30 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 23 | г. Канаш, ул. Репина, д. 17 | 1988 |  | панель | 5 | 4 | 4 337,59 | 4 337,59 | 2 487,00 | 180 | ремонт крыши | 9 735 900,00 |  |  |  | 9 735 900,00 | 2 244,54 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 24 | г. Канаш, ул. Репина, д. 18 | 1990 |  | панель | 5 | 3 | 3 443,59 | 3 443,59 | 2 118,48 | 124 | ремонт крыши | 9 238 240,00 |  |  |  | 9 238 240,00 | 2 682,74 | 24 561,90 | на спецсчете | 9,22 | 2025 |
| 25 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 32 | 1967 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 019,33 | 2 019,33 | 1 871,43 | 60 | ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 9 434 309,76 |  |  |  | 9 434 309,76 | 4 672,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 26 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 34 | 1988 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 138,90 | 3 839,50 | 2298,41 | 223 | ремонт крыши | 13 346 400,00 |  |  |  | 13 346 400,00 | 3 476,08 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 27 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 13 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 472,72 | 3 472,72 | 2 514,72 | 112 | ремонт крыши | 7 241 667,00 |  |  |  | 7 241 667,00 | 2 085,30 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 28 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 17 | 1969 |  | кирпич | 5 | 1 | 1 868,40 | 1 868,40 | 1 299,80 | 129 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 6 926 158,80 |  |  |  | 6 926 158,80 | 3 707,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
| 29 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 15 | 1984 | 2022 | панель | 5 | 3 | 3 254,64 | 3 221,64 | 1 815,07 | 143 | ремонт крыши | 7 315 620,00 |  |  |  | 7 315 620,00 | 2 270,78 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2025 |
|  | Итого: 29 домов |  |  |  |  |  | 75 131,97 | 72 561,12 | 50 172,28 | 2 801 |  | 196 400 723,60 |  |  |  | 196 400 723,60 | 84 836,51 |  |  |  |  |
| 2026 год |
| г. Канаш |
| 158 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 83 | 1958 | 2018 | шлакоблок | 2 | 1 | 254,15 | 254,15 | 183,40 | 16 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 360 384,70 |  |  |  | 360 384,70 | 1 418,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 159 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 13 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 472,72 | 3 472,72 | 2 514,72 | 112 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения | 10 004 906,32 |  |  |  | 10 004 906,32 | 2 881,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 160 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 19 | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 780,65 | 3 780,65 | 2 163,00 | 129 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения | 10 892 052,65 |  |  |  | 10 892 052,65 | 2 881,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 161 | г. Канаш, ул. Трудовая, д. 7 | 1974 | 2021 | кирпич | 5 | 1 | 3 812,04 | 3 812,04 | 2 239,96 | 223 | ремонт систем горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 15 553 123,20 |  |  |  | 15 553 123,20 | 4 080,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 162 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 31 | 1957 | 2016 | кирпич | 4 | 4 | 3 954,00 | 3 649,00 | 2 220,86 | 103 | ремонт системы теплоснабжения, крыши | 27 843 634,00 |  |  |  | 27 843 634,00 | 7 630,48 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 163 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 5 | 1960 | 2019 | кирпич | 4 | 4 | 2 304,79 | 2 304,79 | 1 510,37 | 83 | ремонт системы теплоснабжения | 5 275 664,31 |  |  |  | 5 275 664,31 | 2 289,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 164 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 7 | 1960 | 2019 | кирпич | 3 | 3 | 789,58 | 789,58 | 512,97 | 48 | ремонт системы теплоснабжения | 1 807 348,62 |  |  |  | 1 807 348,62 | 2 289,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 165 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 54 | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 253,08 | 253,08 | 183,12 | 19 | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши | 2 791 668,08 |  |  |  | 2 791 668,08 | 11 030,77 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 166 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 87 | 1959 | 2019 | шлакоблок | 2 | 1 | 262,55 | 262,55 | 193,14 | 12 | ремонт системы водоотведения | 216 866,30 |  |  |  | 216 866,30 | 826,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 167 | г. Канаш, ул. Разина, д. 3 | 1957 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 075,12 | 1 075,12 | 663,27 | 45 | ремонт систем водоотведения, газоснабжения | 1 483 665,60 |  |  |  | 1 483 665,60 | 1 380,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 168 | г. Канаш, ул. Разина, д. 9 | 1957 |  | кирпич | 3 | 2 | 924,66 | 924,66 | 587,40 | 34 | ремонт систем водоотведения, газоснабжения | 1 276 030,80 |  |  |  | 1 276 030,80 | 1 380,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 169 | г. Канаш, ул. Московская, д. 10 | 1957 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1 717,70 | 1 717,70 | 1 073,78 | 41 | ремонт системы газоснабжения | 951 605,80 |  |  |  | 951 605,80 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 170 | г. Канаш, ул. Московская, д. 14 | 1958 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1 436,13 | 1 436,13 | 948,35 | 39 | ремонт системы газоснабжения | 795 616,02 |  |  |  | 795 616,02 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 171 | г. Канаш, ул. Разина, д. 13 | 1957 | 2022 | кирпич | 3 | 3 | 1 463,00 | 1 463,00 | 966,40 | 100 | ремонт системы газоснабжения | 810 502,00 |  |  |  | 810 502,00 | 554,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 172 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 28 | 1992 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 385,49 | 3 385,49 | 1 964,84 | 204 | ремонт крыши | 13 893 088,00 |  |  |  | 13 893 088,00 | 4 103,72 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 173 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 52 | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,77 | 254,77 | 183,42 | 10 | ремонт крыши | 2 582 624,00 |  |  |  | 2 582 624,00 | 10 137,08 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 174 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 56 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,15 | 254,15 | 183,42 | 24 | ремонт крыши | 2 582 624,00 |  |  |  | 2 582 624,00 | 10 161,81 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 175 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 65 | 1992 |  | панель | 5 | 3 | 3 272,98 | 3 272,98 | 1 883,09 | 159 | ремонт крыши | 9 677 800,00 |  |  |  | 9 677 800,00 | 2 956,88 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 176 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 73 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 257,20 | 257,20 | 186,50 | 14 | ремонт крыши | 2 582 624,00 |  |  |  | 2 582 624,00 | 10 041,31 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 177 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 85 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 254,15 | 254,15 | 183,40 | 15 | ремонт крыши | 2 490 752,00 |  |  |  | 2 490 752,00 | 9 800,32 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 178 | г. Канаш, ул. Дружбы, д. 4 | 1992 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 058,42 | 3 058,42 | 1 801,23 | 156 | ремонт крыши | 7 951 400,00 |  |  |  | 7 951 400,00 | 2 599,84 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 179 | г. Канаш, ул. Дружбы, д. 6 | 1994 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 043,03 | 3 043,03 | 1 807,50 | 146 | ремонт крыши | 7 387 000,00 |  |  |  | 7 387 000,00 | 2 427,51 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 180 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 31 | 1995 |  | панель | 5 | 3 | 3 306,00 | 3 306,00 | 2 924,01 | 132 | ремонт крыши | 7 274 037,00 |  |  |  | 7 274 037,00 | 2 200,25 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 181 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 37 | 1993 |  | панель | 5 | 3 | 3 684,83 | 3 301,10 | 2 871,90 | 138 | ремонт крыши | 6 536 250,00 |  |  |  | 6 536 250,00 | 1 980,02 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 182 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 11 | 1991 |  | кирпич | 5 | 10 | 7 695,85 | 6 863,06 | 4 350,19 | 276 | ремонт крыши | 16 284 600,00 |  |  |  | 16 284 600,00 | 2 372,79 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 183 | г. Канаш, ул. Репина, д. 12 | 1993 |  | кирпич | 5 | 14 | 8 472,11 | 8 472,11 | 5 244,04 | 417 | ремонт крыши | 21 903 700,00 |  |  |  | 21 903 700,00 | 2 585,39 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 184 | г. Канаш, ул. Репина, д. 13 | 1992 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 186,22 | 2 186,22 | 1 257,68 | 100 | ремонт крыши | 4 905 300,00 |  |  |  | 4 905 300,00 | 2 243,74 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 185 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 27 | 1991 |  | панель | 5 | 3 | 3 327,40 | 3 327,40 | 3 327,40 | 126 | ремонт крыши | 7 284 910,00 |  |  |  | 7 284 910,00 | 2 189,37 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
| 186 | г. Канаш, ул. Ф. Энгельса, д. 32 | 1995 |  | кирпич | 2 | 3 | 978,31 | 978,31 | 878,31 | 44 | ремонт крыши | 9 993 632,00 |  |  |  | 9 993 632,00 | 10 215,20 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2026 |
|  | Итого: 29 домов |  |  |  |  |  | 68 931,08 | 67 409,56 | 45 007,67 | 2 965 |  | 203 393 409,40 |  |  |  | 203 393 409,40 | 76 569,23 |  |  |  |  |
|  | Итого за 2024–2026 годы: 93 дома |  |  |  |  |  | 221 805,35 | 216 545,79 | 148 445,26 | 8 965 |  | 593 228 371,52 |  |  |  | 593 228 371,52 |  |  |  |  |  |

| Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории города Канаш, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам услуг и (или) работ |
| --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка и замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартир-ного дома | Разработка проектной документации | Услуги по строительному контролю |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. м | рублей | ед. | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2024 год |
| г. Канаш |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 16 | 7 789 301,00 |  |  | 938,47 | 7 622 609,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 691,04 |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 25 | 15 120 600,00 |  |  | 1 481,25 | 14 797 019,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 580,84 |
| 3 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 33 | 8 457 700,00 |  |  | 1 019,00 | 8 276 705,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 994,78 |
| 4 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 34 | 15 332 416,00 |  |  | 1 502,00 | 15 004 302,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 113,70 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 25 | 6 120 881,55 | 5 683 850,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 044,08 | 130 986,86 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 33 | 20 365 872,63 | 7 328 229,49 |  | 1 222,00 | 12 207 228,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 584,83 | 435 829,68 |
| 7 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 35 | 7 438 645,00 | 867 980,88 |  | 637,14 | 6 364 741,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 736,00 | 159 187,00 |
| 8 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 37 | 942 270,90 | 874 992,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 113,54 | 20 164,60 |
| 9 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 59 | 750 831,00 | 697 221,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 541,55 | 16 067,78 |
| 10 | г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д. 96 | 2 348 609,10 | 314 474,01 |  | 196,90 | 1 966 942,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 932,70 | 50 260,23 |
| 11 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д. 17 | 7 360 440,00 |  |  | 886,80 | 7 202 926,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 513,42 |
| 12 | г. Канаш, ул. Куйбышева, д. 19 | 7 945 839,00 |  |  | 957,33 | 7 775 798,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 040,95 |
| 13 | г. Канаш, ул. Л. Толстого, д. 15 | 5 312 000,00 |  |  | 640,00 | 5 198 323,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 676,80 |
| 14 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 11 | 6 225 000,00 |  |  | 750,00 | 6 091 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 215,00 |
| 15 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 12 | 6 225 000,00 |  |  | 750,00 | 6 091 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 215,00 |
| 16 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 13 | 6 747 900,00 |  |  | 813,00 | 6 603 494,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 405,06 |
| 17 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 14 | 13 404 901,50 | 4 425 950,43 |  | 1 040,80 | 8 453 773,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 313,07 | 286 864,90 |
| 18 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 17 | 6 689 800,00 |  |  | 806,00 | 6 546 638,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 161,72 |
| 19 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 19 | 6 674 030,00 |  |  | 804,10 | 6 531 205,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 824,24 |
| 20 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 2 | 2 499 960,00 |  |  | 301,20 | 2 446 460,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 499,14 |
| 21 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 23 | 1 425 424,00 | 1 323 648,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 271,20 | 30 504,07 |
| 22 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 25 | 6 230 103,04 | 5 785 273,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 505,15 | 133 324,21 |
| 23 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 28 | 199 489,86 | 185 246,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 974,50 | 4 269,08 |
| 24 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 31 | 7 050 345,54 |  |  | 928,41 | 6 899 468,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 877,39 |
| 25 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 38 | 263 964,38 | 245 117,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 198,22 | 5 648,84 |
| 26 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 40 | 263 964,38 | 245 117,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 198,22 | 5 648,84 |
| 27 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 44 | 201 140,78 | 186 779,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 057,04 | 4 304,41 |
| 28 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 46 | 199 739,16 | 185 477,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 986,96 | 4 274,42 |
| 29 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 48 | 588 514,20 | 546 494,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 425,71 | 12 594,20 |
| 30 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 50 | 471 121,60 | 437 483,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 556,08 | 10 082,00 |
| 31 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 52 | 201 246,04 | 186 877,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 062,30 | 4 306,67 |
| 32 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 56 | 749 057,86 | 695 575,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 452,89 | 16 029,84 |
| 33 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 28 | 7 415 220,00 |  |  | 893,40 | 7 256 534,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 685,71 |
| 34 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 1 | 5 810 000,00 |  |  | 700,00 | 5 685 666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 334,00 |
| 35 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 19 | 8 612 910,00 |  |  | 1 037,70 | 8 428 593,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 316,27 |
|  | Итого по городу | 193 434 238,52 | 30 215 790,30 |  | 18 305,50 | 157 452 001,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626 954,04 | 4 139 492,69 |
| 2025 год |
| г. Канаш |
| 1 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 29 | 13 359 413,76 |  |  | 1 308,72 | 13 073 522,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 891,46 |
| 2 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 32 | 8 023 488,00 |  |  | 786,00 | 7 851 785,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 702,64 |
| 3 | г. Канаш, пер. Б. Хмельницкого, д. 13 | 18 241 647,65 | 8 448 720,43 |  | 895,70 | 8 947 638,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 917,10 | 390 371,26 |
| 4 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 17 | 7 115 666,66 | 6 607 608,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 783,33 | 152 275,27 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 31 | 2 190 732,06 | 2 034 313,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 536,60 | 46 881,67 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 52 | 210 440,02 | 195 414,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 522,00 | 4 503,42 |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 10 | 1 025 681,14 | 952 447,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 284,06 | 21 949,57 |
| 8 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 8 | 1 008 601,32 | 936 587,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 430,06 | 21 584,07 |
| 9 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 9 | 6 545 097,74 | 6 077 777,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 254,89 | 140 065,09 |
| 10 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 1 | 15 164 100,00 |  |  | 1 827,00 | 14 839 588,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 511,74 |
| 11 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 4 | 9 730 920,00 |  |  | 1 172,40 | 9 522 678,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 241,69 |
| 12 | г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 8 | 5 029 800,00 |  |  | 606,00 | 4 922 162,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 637,72 |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д. 6 | 10 478 606,50 | 3 341 487,70 |  | 674,00 | 6 732 955,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 920,73 | 224 242,18 |
| 14 | г. Канаш, ул. Промогородная, д. 28 | 4 763 028,19 | 731 112,96 |  | 479,00 | 3 890 620,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 366,41 | 101 928,80 |
| 15 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 30 | 1 135 423,00 | 1 054 353,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 771,15 | 24 298,05 |
| 16 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 32 | 1 104 454,40 | 1 025 596,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 222,72 | 23 635,32 |
| 17 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 34 | 494 722,00 | 459 398,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 736,10 | 10 587,05 |
| 18 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 42 | 1 906 732,20 | 1 770 591,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 336,61 | 40 804,07 |
| 19 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 54 | 486 284,40 | 451 563,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 314,22 | 10 406,49 |
| 20 | г. Канаш, ул. Репина, д. 14 | 7 531 005,00 |  |  | 907,35 | 7 369 841,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 163,51 |
| 21 | г. Канаш, ул. Репина, д. 15 | 12 702 984,00 |  |  | 1 530,48 | 12 431 140,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 843,86 |
| 22 | г. Канаш, ул. Репина, д. 16 | 4 913 600,00 |  |  | 592,00 | 4 808 448,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 151,04 |
| 23 | г. Канаш, ул. Репина, д. 17 | 9 735 900,00 |  |  | 1 173,00 | 9 527 551,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 348,26 |
| 24 | г. Канаш, ул. Репина, д. 18 | 9 238 240,00 |  |  | 905,00 | 9 040 541,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 698,34 |
| 25 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 32 | 9 434 309,76 | 8 760 700,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 715,49 | 201 894,23 |
| 26 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 34 | 13 346 400,00 |  |  | 1 608,00 | 13 060 787,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 612,96 |
| 27 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 13 | 7 241 667,00 |  |  | 872,49 | 7 086 695,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 971,67 |
| 28 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 17 | 6 926 158,80 | 6 431 631,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 307,94 | 148 219,80 |
| 29 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 15 | 7 315 620,00 |  |  | 881,40 | 7 159 065,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 554,27 |
|  | Итого по городу | 196 400 723,60 | 49 279 305,32 |  | 16 218,54 | 140 265 023,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 653 419,41 | 4 202 975,50 |
| 2026 год |
| г. Канаш |
| 1 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 83 | 360 384,70 | 334 653,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 019,24 | 7 712,23 |
| 2 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 13 | 10 004 906,32 | 9 290 556,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 245,31 | 214 105,00 |
| 3 | г. Канаш, ул. Фрунзе, д. 19 | 10 892 052,65 | 10 114 360,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 602,63 | 233 089,93 |
| 4 | г. Канаш, ул. Трудовая, д. 7 | 15 553 123,20 | 14 442 630,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 656,16 | 332 836,84 |
| 5 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 31 | 27 843 634,00 | 8 404 485,59 |  | 1 841,00 | 18 390 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452 535,30 | 595 853,77 |
| 6 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 5 | 5 275 664,31 | 4 898 981,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 783,21 | 112 899,22 |
| 7 | г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 7 | 1 807 348,62 | 1 678 303,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 367,43 | 38 677,26 |
| 8 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 54 | 2 791 668,08 | 194 118,33 |  | 253,00 | 2 527 355,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 452,21 | 59 741,69 |
| 9 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 87 | 216 866,30 | 201 382,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 843,31 | 4 640,94 |
| 10 | г. Канаш, ул. Разина, д. 3 | 1 483 665,60 | 1 377 731,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 183,28 | 31 750,44 |
| 11 | г. Канаш, ул. Разина, д. 9 | 1 276 030,80 | 1 184 922,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 801,54 | 27 307,06 |
| 12 | г. Канаш, ул. Московская, д. 10 | 951 605,80 | 883 661,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 580,29 | 20 364,36 |
| 13 | г. Канаш, ул. Московская, д. 14 | 795 616,02 | 738 809,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 780,80 | 17 026,18 |
| 14 | г. Канаш, ул. Разина, д. 13 | 810 502,00 | 752 632,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 525,10 | 17 344,74 |
| 15 | г. Канаш, мкр. Восточный, д. 28 | 13 893 088,00 |  |  | 1 361,00 | 13 595 775,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 312,08 |
| 16 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 52 | 2 582 624,00 |  |  | 253,00 | 2 527 355,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 268,15 |
| 17 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 56 | 2 582 624,00 |  |  | 253,00 | 2 527 355,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 268,15 |
| 18 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 65 | 9 677 800,00 |  |  | 1 166,00 | 9 470 695,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 104,92 |
| 19 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 73 | 2 582 624,00 |  |  | 253,00 | 2 527 355,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 268,15 |
| 20 | г. Канаш, просп. Ленина, д. 85 | 2 490 752,00 |  |  | 244,00 | 2 437 449,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 302,09 |
| 21 | г. Канаш, ул. Дружбы, д. 4 | 7 951 400,00 |  |  | 958,00 | 7 781 240,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 159,96 |
| 22 | г. Канаш, ул. Дружбы, д. 6 | 7 387 000,00 |  |  | 890,00 | 7 228 918,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 081,80 |
| 23 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 31 | 7 274 037,00 |  |  | 876,39 | 7 118 372,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 664,39 |
| 24 | г. Канаш, ул. Машиностроителей, д. 37 | 6 536 250,00 |  |  | 787,50 | 6 396 374,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 875,75 |
| 25 | г. Канаш, ул. Пушкина, д. 11 | 16 284 600,00 |  |  | 1 962,00 | 15 936 109,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 490,44 |
| 26 | г. Канаш, ул. Репина, д. 12 | 21 903 700,00 |  |  | 2 639,00 | 21 434 960,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 739,18 |
| 27 | г. Канаш, ул. Репина, д. 13 | 4 905 300,00 |  |  | 591,00 | 4 800 326,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 973,42 |
| 28 | г. Канаш, ул. Свободы, д. 27 | 7 284 910,00 |  |  | 877,70 | 7 129 012,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 897,07 |
| 29 | г. Канаш, ул. Ф. Энгельса, д. 32 | 9 993 632,00 |  |  | 979,00 | 9 779 768,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 863,72 |
|  | Итого по городу | 203 393 409,40 | 54 497 227,74 |  | 16 184,59 | 141 609 186,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 934 375,81 | 4 352 618,93 |
|  | Итого по городу за 2024-2026 годы | 593 228 371,52 | 133 992 323,36 | 0,00 | 50 708,63 | 439 326 211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 214 749,26 | 12 695 087,12 |

| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирного дома | Коли- чество жителей, заре- гистри-рован- ных в много- квартир- ных домах на дату утверж- дения кратко- срочно- го плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 20___г. | II квартал 20___г. | III квартал 20___г. | IV квартал 20___г. | всего* | I квартал 20___г. | II квартал 20___г. | III квартал 20___г. | IV квартал 20___г. | всего* |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 77 742,30 | 3199 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 193 434 238,52 | 193 434 238,52 |
| Итого |  | 77 742,30 | 3199 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | 193 434 238,52 | 193 434 238,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 75 131,97 | 2801 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 196 400 723,60 | 196 400 723,60 |
| Итого |  | 75 131,97 | 2801 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 196 400 723,60 | 196 400 723,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 68 931,08 | 2965 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 203 393 409,16 | 203 393 409,40 |
| Итого |  | 68 931,08 | 2965 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 203 393 409,40 | 203 393 409,40 |
| Всего |  | 221 805,35 | 8965 |  |  |  |  | 93 | 93 |  |  |  | 593 228 371,52 | 593 228 371,52 |