|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВĂШ РЕСПУБЛИКИ****ШĂМĂРШĂ** **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГЕ** | герб района для Углового штампа2 | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ШЕМУРШИНСКИЙ****МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ** |
| **ШĂМĂРШĂ** **МУНИЦИПАЛЛĂ** **ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ,**ЙЫШĂНУ«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_Шăмăршă ял. | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ШЕМУРШИНСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ«12» февраля 2024 г. № 91село Шемурша |

О мероприятиях по безаварийному

проведению периода весеннего паводка

В связи с приближением сроков прохождения весеннего паводка и в целях предупреждения и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка в 2024 году на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать противопаводковую комиссию Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.1. Утвердить положение о противопаводковой комиссии Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать:

3.1. Начальникам территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики и руководителям сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики:

принять меры по приведению в готовность объектов народного хозяйства к весеннему паводку; принять меры по созданию дежурных бригад и закреплению за ними соответствующей техники, а также созданию определенного запаса строительных материалов;

 обратить особое внимание на защиту от воздействия паводковых вод прудов, плотин, мостовых переходов, очистных сооружений и системы артезианских скважин;

 обратить внимание на сохранность складов зерна и минеральных удобрений, машинотракторных парков;

обеспечить своевременный завоз строительных материалов на строящиеся объекты, семян, кормов, минеральных удобрений.

обеспечить выполнение всех мероприятий, намеченных противопаводковой комиссией Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики:

проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по приему и пропуску весеннего паводка по каждому гидротехническому сооружению (далее – ГТС);

проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению ГТС в наиболее уязвимых местах;

обеспечить передачу и прием оперативной информации, используя все доступные средства связи;

оповещение, эвакуацию людей из зоны затопления и их размещение;

вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления с обеспечением их охраны;

подготовить бригады с баграми, провести инструктаж по технике безопасности при устранении ледяных заторов в весенний паводок;

уточнить районы эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, маршруты выдвижения к ним, объемы подготовки к временному проживанию пострадавшего населения, порядок обеспечения теплом, продовольствием, медикаментами и кормами.

 принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможных затоплений;

- провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на территории поселений, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей;

о ходе подготовки и проведенных мероприятий по прохождению весеннего паводка докладывать в отдел мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики по доступным средствам связи.

3.2. При чрезвычайной ситуации немедленно докладывать о складывающейся обстановке по телефону «01», «112» или «2-32-36» в Единую дежурно-диспетчерскую службу Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

3.3. Главному врачу БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии Смирновой И.А. провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону возможного затопления, острыми кишечными инфекциями.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Шемуршинского

муниципального округа

Чувашской Республики С.А. Галкин

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Шемуршинского муниципального округа

 Чувашской Республики

от «12» февраля 2024 г. № 91

**План**

 **основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка**

**на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка плана основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего паводка на территории Шемуршинского муниципального округа на 2024 год | II декада февраля | Отдел мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС; отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского муниципального округа |
| 2. | Разработка и проведение мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к приему и пропуску весеннего паводка, защите от разрушений весенним паводком, ливневыми дождями зданий, мостов, дорог, ГТС, населенных пунктов, земельных участков, животноводческих помещений, скотомогильников и других зданий и сооружений | I декада марта | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций Шемуршинского муниципального округа; противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 3. | Назначение на объектах, имеющих на балансе ГТС, ответственных лиц за подготовку к приему и пропуску весеннего и летне-осеннего паводка, в том числе и бесхозных | I декада марта | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; руководители предприятий и организаций Шемуршинского муниципального округа, имеющие на балансе ГТС |
| 4. | Организация приведения к готовности спасательных сил и средств, круглосуточного дежурства при угрозе стихийного бедствия | весьпериод | противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 5. | Организация постоянной связи телефоном районных служб и ЕДДС Шемуршинского муниципального округа  | весьпериод | начальник Шемуршинского районного узла связи филиала в ЧР ОАО «Ростелеком», противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 6. | Организация постов наблюдения за весенним паводком. Отработка эвакуационных мероприятий из населенных пунктов, подверженных подтоплению, проверка маршрутов эвакуации, определения приема и мест размещения эваконаселения. Подготовка запасов песка, щебня для заделки прорывов. Расчистка подъездных путей ко всем водоемам. | весьпериод | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций Шемуршинского муниципального округа; противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 7. | Создание дежурных бригад, должностные инструкции для дежурных бригад, составить графики их работы, провести инструктаж по технике безопасности, обеспечение бригад необходимыми инструментами, оборудованием, приспособлениями для устранения ледяных заторов | до 15 марта | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций Шемуршинского муниципального округа; противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 8. | Организация общего осмотра сооружений гидроузлов и их элементов | до 15 марта | Противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 9. | Обследование ледяного покрова водохранилищ с целью оценки возможных заторов | до 15 марта | Противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 10. | Согласование режима пропуска половодья Управлением по благоустройству и развитию территорий Шемуршинского муниципального округа и другими организациями | весьпериод | Противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 11. | Организация оповещения населения, предприятий, учреждений и организаций об опасности затопления с использованием телефона, подвижных средств оповещения, подворного обхода  | в случае необходимости, весьпериод | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа;начальник Шемуршинского районного узла связи филиала в ЧР ОАО «Ростелеком»\*; противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 12. | Разработка мероприятий по обеспечению эвакуации животных из зон затопления, подвоза кормов для животных | в случае необходимости, весьпериод | противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа; руководители сельскохозяйственных предприятий Шемуршинского муниципального округа |
| 13. | Принятие мер по проведению комплекса санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями | весьпериод | Главный врач БУ «Шемуршинская РБ» Минздрава Чувашии |
| 14. | Регулярное информирование противопаводковой комиссии, объектов экономики, населения о прогнозе погоды, предполагаемом уровне паводковых вод  | весьпериод | Отдел мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС администрации Шемуршинского муниципального округа; редакция Шемуршинской районной газеты «Шăмăршă хыпарĕ»\*; начальники территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 15. | Ежедневное информирование в ЕДДС Шемуршинского муниципального округа о паводковой обстановке на территории муниципального округа (в случаи угрозы и возникновении ЧС – немедленно)  | в период ледосхода,в случае необходимости, весьпериод | Начальники территориальных отделов управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; руководители объектов экономики Шемуршинского муниципального округа |
| 16. | Проверка зданий, сооружений, кабельных и воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, газораспределительных пунктов на предмет защищенности от возможных нарушений паводком | до 20 марта | противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа; руководители объектов экономики Шемуршинского муниципального округа |
| 17. | Приведение в готовность передвижных пунктов питания и обеспечения населения товарами первой необходимости | весьпериод | Отдел экономики и сельского хозяйства администрации Шемуршинского муниципального округа; председатель правления ООО «Шемуршинского коопторг»\* |
| 18. | Осуществление контроля за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временном ограничении движения автотранспортных средств по дорогам местного значения | весьпериод | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа; ОГИБДД ОП МО МВД «Батыревский»\* |
| 19. | Разработка мероприятий по охране общественного порядка в районах проведения спасательных мер, местах расселения эваконаселения, учету и охране спасенных ценностей | до 20 марта | Начальник ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»\*; эвакоприемная комиссия Шемуршинского муниципального округа |
| 20. | Организация в учебных заведениях инструкторско-методические занятия со школьниками по практическим действиям в опасных зонах весеннего паводка | март-май | Отдел образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа |
| 21. | Определение мест временного проживания эваконаселения, порядок обеспечения пунктов расселения теплом, продовольствием, медикаментами | до 1 марта | противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа; эвакоприемная комиссия Шемуршинского муниципального округа |

\* Мероприятия, указанные в Плане, реализуются по согласованию с исполнителями.

Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Шемуршинского муниципального округа

 Чувашской Республики

 от «12» февраля 2024 г. № 91

**Состав**

**противопаводковой комиссии Шемуршинского муниципального округа**

**Чувашской Республики**

|  |  |
| --- | --- |
| Кокуркин А.А. | заместитель главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальник управления по благоустройству и развитию территорий (председатель комиссии) |
| Ильичева Е.А. | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Шемуршинского муниципального округа - начальника отдела экономики и сельского хозяйства (заместитель председателя комиссии) |
| Ичанкина О.И. | начальник отдела мобилизационной работы, специальных программ, ГО и ЧС администрации Шемуршинского муниципального округа (секретарь комиссии) |
| Ендиеров Н.И. | начальник отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа |
| Кувайский А.С. | главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа  |
| Кудряшов М.А. | начальник отдела строительства и ЖКХ управления по благоустройству и развитию территорий администрации Шемуршинского муниципального округа |
| Мальцев Ю.А. | начальник ОГИБДД МО РФ «Батыревский» (по согласованию) |
| Масленников В.В. | начальник ПЧ № 42 КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба» МЧС ЧР (по согласованию) |
| Сабаев Е.И. | начальник линейно-технического цеха Шемуршинского филиала в ЧР ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| Салихов К.Э. | директор КУ «Гидроресурс» Минприроды Чувашии (по согласованию) |
| Смирнова И.А. | главный врач БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| Тепитов Н.А. | начальник ОП «Шемуршинский» МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию) |
| Торговцев С.В. | начальник Шемуршинских районных электрических сетей Южного производственного отделения Филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию) |
| Хакимов А.Г. | начальник Шемуршинского газового участка ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию). |

Приложение № 3

 к постановлению администрации

 Шемуршинского муниципального округа

 Чувашской Республики

 от «12» февраля 2024 г. № 91

**Положение**

**о противопаводковой комиссии Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики**

**1. Общие положения**

1.1. Противопаводковая комиссия Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Комиссия) образована для разработки оперативных мероприятий и подготовки предложений по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод на основе планомерного ежегодного и систематического осуществления мероприятий по предупреждению вредного воздействия вод на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, состав и Положение утверждаются постановлением администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

**2. Основные задачи комиссии**

Основными задачами Комиссии являются:

- координация деятельности предприятий, организаций, учреждений, объектов экономики, осуществляющих свою деятельность на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики независимо от формы собственности по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков, предотвращению аварий, чрезвычайных ситуаций и причинения наименьшего ущерба экономике и населению района от наводнения;

- обеспечение мер по сохранности мостов, дорог, строений и других объектов экономики;

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС.

**3. Функции комиссии**

Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами:

- вправе заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, предприятий, учреждений о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья и паводковых вод;

- осуществляет контроль над техническим состоянием гидротехнических сооружений, мостов, дорог, строений, попадающих в зону возможного затопления;

- осуществляет контроль над готовностью предприятий, организаций, учреждений, аварийных бригад к пропуску весеннего половодья и паводковых вод.

**4. Права комиссии**

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения всеми организациями, предприятиями и учреждениями на территории Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, направленные на безаварийный пропуск весеннего половодья и паводковых вод;

- привлекать для ликвидации последствий ЧС необходимые транспортные, аварийно-восстановительные и другие силы Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики.

**5. Организация работы комиссии**

Комиссия проводит заседания согласно плану работы с приглашением заинтересованных лиц.

По результатам рассмотрения вопросов Комиссия принимает соответствующие решения и оформляет свое решение протоколом. Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем.