# О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.12.2024 № 1864 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации города Чебоксары от 14.11.2024 № 3534 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

| Глава города Чебоксары | В.А. Доброхотов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Чебоксары

от ______________ № _________

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

Изложить муниципальную программу города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Чебоксары

от 29.12.2017 № 3030

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

I. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Городская среда представляет собой открытый список характеристик города, которые, прежде всего, влияют на субъективную оценку городского пространства его жителями, туристами и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города.

Характеристики городской среды прямо или косвенно влияют главным образом на устойчивое развитие города, качество жизни его жителей и эффективность работы организаций. Многие характеристики городской среды не могут быть измерены точно или не являются измеримыми.

Характеристики городской среды также, тем не менее, влияют на объективные показатели развития города.

В настоящее время состояние большинства общественных территорий города Чебоксары не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

На территории многих пространств отсутствуют освещение, необходимый набор малых форм и обустроенные детские и спортивные площадки.

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест – все это негативно влияет на качество жизни населения города Чебоксары.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека позволит не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.

Развитие городской среды с точки зрения муниципального управления необходимо оценивать, прежде всего, в аспекте влияния на усиление торгового, научно-образовательного и культурного потенциала города Чебоксары.

Работа по формированию современной комфортной городской среды на территории города Чебоксары на сегодняшний день осуществляется по следующим основным направлениям:

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан за счет создания новых и развития существующих озелененных территорий общего пользования, систем наружного и архитектурно-художественного освещения;

привлечение населения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, прогулкам на свежем воздухе через развитие уличной детской игровой, спортивной, велосипедной и пешеходной инфраструктур;

обеспечение комфортных условий для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья, прогулок и иной рекреационной деятельности граждан за счет развития и модернизации существующих парков культуры и отдыха;

обеспечение и улучшение эстетического состояния территорий города Чебоксары путем формирования архитектурно-художественного облика территорий общего пользования муниципальных образований Чувашской Республики;

вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной среды.

### II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3);

Закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

Указ Главы Чувашской Республики от 27.12.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Чебоксары путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

### III. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПРИОРИТЕТАМИ, ЦЕЛЯМИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа направлена на достижение стратегических приоритетов и целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в части формирования комфортной городской среды и обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

В результате реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной и жилищно-коммунальной сферы, соответствующий мировым стандартам.

### IV. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

повышение уровня благоустройства территории города;

повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения мероприятий по благоустройству.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Чебоксары; Управы районов администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары»; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| Участники муниципальной программы | Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары; Специализированные организации, отобранные в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. – Увеличение индекса качества городской среды; Цель 2. – Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018–2035 годы: I этап: 2018–2024 годы; II этап: 2025–2027 годы; III этап: 2028–2030 годы; IV этап: 2031–2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018–2035 годах составляет 19 254 389,5 тысяч рублей, в том числе: в 2018–2024 годах – 8 481 633,0тысяч рублей; в 2025 году – 1 165 332,2 тысяч рублей; в 2026 году – 1 002 404,8 тысяч рублей; в 2027 году – 922 219,5 тысяч рублей; в 2028 году – 960 350,0 тысяч рублей; в 2029 году – 960 350,0 тысяч рублей; в 2030 году – 960 350,0 тысяч рублей; в 2031–2035 годах – 4 801 750,0 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики, целями Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343 «О государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя 1 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Цель 1. – Увеличение индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | индекс качества городской среды вод | - | - | % | 231,0 | 2023 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 235,0 | 235,0 |  | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Комфортная и безопасная среда для жизни |  | Официальный сайт города Чебоксары |
| 2. | Цель 2. – Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | - | - | ед. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |  | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | Комфортная и безопасная среда для жизни |  | Официальный сайт города Чебоксары |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

| № п/п | Показатели/Задачи структурного элемента а | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | Срок реализации: 2025–2035 годы |  |
| 1.1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Благоустроенные территории улучшают жизнь людей, делают ее более комфортной, стимулируют развитие бизнеса и туризма |  | Индекс качества городской среды; количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Муниципальный ведомственный проект «Содействие благоустройству муниципального образования» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | Срок реализации: 2025–2035 годы |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Повышение качества и комфорта среды проживания граждан в городе Чебоксары путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и тротуаров |  | Индекс качества городской среды |
| 2.2. | Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства города Чебоксары | Повышение уровня благоустройства территории города и комфорта проживания граждан путем реализации комплекса мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства |  | Индекс качества городской среды |
| 2.3. | Реализация инициативных проектов | Используется механизм, позволяющий оперативно решать острые (по мнению жителей) вопросы, вовлекая граждан и органы местного самоуправления в реализацию мероприятий, направленных на развитие (строительство (реконструкцию), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) объектов общественной инфраструктуры города: объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории города, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения, системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных домов; объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.); места массового отдыха населения; детские и игровые площадки; автомобильные дороги местного значения и сооружения на них; объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; места захоронения |  | Количество реализованных инициативных проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования |
| 3. | Муниципальный ведомственный проект «Обустройство мест массового отдыха населения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  | Срок реализации: 2025–2035 |  |
| 3.1. | Обустройство комфортабельных зон отдыха | Проведение смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство позволит увеличить площадь зеленых насаждений; распространять и практически применять опыт озеленения и эстетического оформления, новаторские подходы и идеи, улучшить качество работ по содержанию объектов внешнего благоустройства |  | Индекс качества городской среды |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

| ### Наименование муниципальной программы, направления (подпрограммы) | ### Источники финансирования | ### Ответственный исполнитель, соисполнители | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2018–2024 | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031–2035 | ### Всего по муниципальной программе |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| ### Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | ### Всего, в том числе: | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; управление образования администрации города Чебоксары; управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### 8 481 633,0 | ### 1 165 332,2 | ### 1 002 404,8 | ### 922 219,5 | ### 960 350,0 | ### 960 350,0 | ### 960 350,0 | ### 4 801 750,0 | ### 19 254 389,5 |
|  | ### Федеральный бюджет |  | 967 344,4 | 140 385,2 | 134 893,6 | 129 516,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372 139,5 |
|  | ### Республиканский бюджет |  | 2 636 454,6 | 992,6 | 953,8 | 915,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 639 316,8 |
|  | ### Бюджет города Чебоксары |  | ### 4 877 834,0 | ### 1 023 954,4 | ### 866 557,4 | ### 791 787,4 | ### 960 350,0 | ### 960 350,0 | ### 960 350,0 | ### 4 801 750,0 | ### 15 242 933,2 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | ### Всего, в том числе: | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | 0,0 | 141 803,2 | 136 256,2 | 130 824,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 408 884,0 |
|  | ### Федеральный бюджет |  | 0,0 | 140 385,2 | 134 893,6 | 129 516,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 404 795,1 |
|  | ### Республиканский бюджет |  | 0,0 | 992,6 | 953,8 | 915,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 2 862,2 |
|  | ### Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | 425,4 | 408,8 | 392,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 1 226,7 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### Муниципальный ведомственный проект «Содействие благоустройству города Чебоксары» | ### Всего, в том числе: | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; управление образования администрации города Чебоксары; управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | 0,0 | ### 962 851,3 | ### 765 798,6 | ### 746 853,0 | ### 885 000,0 | ### 885 000,0 | ### 885 000,0 | ### 4 425 000,0 | ### 9 555 502,9 |
|  | ### Федеральный бюджет |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Республиканский бюджет |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | ### 962 851,3 | ### 765 798,6 | ### 746 853,0 | ### 885 000,0 | ### 885 000,0 | ### 885 000,0 | ### 4 425 000,0 | ### 9 555 502,9 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| Муниципальный ведомственный проект «Обустройство мест массового отдыха населения» | ### Всего, в том числе: | ### Управление ЖКХ, Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | 0,0 | ### 60 677,7 | ### 100 350,0 | ### 44 541,9 | ### 75 350,0 | ### 75 350,0 | ### 75 350,0 | ### 376 750,0 | ### 808 369,6 |
|  | ### Федеральный бюджет |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Республиканский бюджет |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет города Чебоксары |  | 0,0 | ### 60 677,7 | ### 100 350,0 | ### 44 541,9 | ### 75 350,0 | ### 75 350,0 | ### 75 350,0 | ### 376 750,0 | ### 808 369,6 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |

### 5. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

### МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

### «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о проведении конкурса | постановление администрации города Чебоксары | О проведении ежегодного городского конкурса на звание «Лучший дворник района» | от 15.02.2024 № 400 | администрация города Чебоксары | Официальный сайт города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://gcheb.cap.ru/, 16.02.2024, «Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары», 15.03.2024, № 1 |
| 2 | Положение о проведении конкурса | постановление администрации города Чебоксары | Об утверждении Положения о проведении ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство территории города Чебоксары | от 23.09.2021 № 1699 | администрация города Чебоксары | Официальный сайт города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://gcheb.cap.ru/, 27.09.2021, Вестник органов местного самоуправления города Чебоксар, 01.10.2021, № 30 |

Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта и муниципальных ведомственных проектах, представлены в приложениях № 1-3 к муниципальной программе:

1. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Содействие благоустройству города Чебоксары».

3. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Обустройство мест массового отдыха населения».

## _____________________________________

## Приложение № 1

к муниципальной программе города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

### СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| ### Краткое наименование проекта | ### региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | ### Срок реализации проекта | ### Дата начала ### 2025 | ### Дата окончания ### 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ответственный за реализацию мероприятий регионального проекта | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  |  |  |  |
| ### Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары (при наличии) | ### 1. | ### Муниципальная программа |  | ### «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» |  |
|  | ### 1.1. | ### Государственная программа Чувашской Республики |  | ### «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |  |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | - | Ед. | 2 | 2024 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Задача 1. – «Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комплексное благоустройство территорий различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) способствует улучшению архитектурного облика, повышению уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей города, обновленные пространства повышают качество жизни, становятся точкой притяжения как жителей города, так и туристов, способствуют развитию локальной экономики | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |

### 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Ответственный исполнитель, соисполнители | ### Источники финансирования | ### КБК | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031–2035 | ### Всего, тысяч рублей |
| ### 1 | ### 2 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача 1. – «Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; управление образования администрации города Чебоксары; управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 141 803,2 | 136 256,2 | 130 824,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 408 884,0 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### 932 0503 A51И455550 240 | 140 385,2 | 134 893,6 | 129 516,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 404 795,1 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### 932 0503 A51И455550 240 | 992,6 | 953,8 | 915,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 2 862,2 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A51И455550 240 | 425,4 | 408,8 | 392,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 1 226,7 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### Итого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» |  |  | ### Всего: | ### х | 141 803,2 | 136 256,2 | 130 824,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 408 884,0 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 140 385,2 | 134 893,6 | 129 516,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 404 795,1 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 992,6 | 953,8 | 915,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 2 862,2 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### х | 425,4 | 408,8 | 392,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 1 226,7 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | 0,0 |

### 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. «Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |  |

### 6. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БУДУТ ПРОВОДИТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| № п/п | Год проведения работ по благоустройству/Общественная территория |
| --- | --- |
| ### 2025 год |  |
| 1. | Благоустройство Юго-Западного бульвара и аллеи по ул. Максимова (2 этап) |
| 2. | Благоустройство сквера С. Ислюкова (1 этап) |
| ### 2026 год |  |
| 1. | Благоустройство территории от подземного перехода к новому автовокзалу |
| 2. | Благоустройство сквера С. Ислюкова (2 этап) |

## ________________________________________________

## Приложение № 2

к муниципальной программе города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

## СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| ### Краткое наименование проекта | ### Содействие благоустройству муниципального образования |  | ### Срок реализации проекта | ### Дата начала ### 2025 | ### Дата окончания ### 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ответственный за реализацию мероприятий муниципального ведомственного проекта: | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  |  |  |  |
| ### Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары (при наличии) | ### 1. | ### Муниципальная программа |  | ### «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» |  |
|  | ### 1.1. | ### Государственная программа Чувашской Республики |  | ### «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |  |

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | Задача 1. «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий и тротуаров | - |  | 50 | 2024 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Задача 2. «Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Индекс качества городской среды | - |  | 231 | 2024 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  |  |
| 3. | Задача 3. «Реализация инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество реализованных инициативных проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора инициативных проектов на территории муниципального образования | - |  | 12 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с региональным показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализация проектов благоустройства с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2. | Задача 2. «Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее содержание объектов озеленения муниципального образования | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.2. | Строительство сетей наружного освещения | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей наружного освещения | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.3. | Уличное освещение | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее содержание и обслуживание сетей наружного освещения с электроэнергией, оплата лизинговых платежей, оплата электроэнергии, потребляемой насосными станциями | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.4. | Озеленение | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее содержание объектов озеленения муниципального образования | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.5. | Реализация мероприятий по благоустройству территории | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее содержание объектов внешнего благоустройства (парки, скверы, фонтаны, и пр.), текущее содержание гидротехнических сооружений и насосных станций | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.6. | Организация и содержание мест захоронений | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Текущее содержание кладбищ и мест захоронений | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.7. | Приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Приобретение дорожной, коммунальной и специализированной техники | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.8. | Поощрение победителей городского конкурса «Лучший дворник района» | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Проведение конкурса направлено на повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности, повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб, повышения активности населения и территориальных общественных самоуправлений по контролю за качеством работы управляющих организаций и дворников | Предоставление субсидий, грантов и денежных премий |  |
| 3. | Задача 3. «Реализация инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие (строительство, (реконструкцию), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) объектов общественной инфраструктуры муниципального образования | % | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализация инициативных проектов в целях оперативного решения острых вопросов населения городских округов путем вовлечения граждан, органов местного самоуправления и исполнительных органов | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

## 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Ответственный исполнитель, соисполнители | ### Источники финансирования | ### КБК | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031–2035 | ### Всего, тысяч рублей |
| ### 1 | ### 2 | ### 4 | ### 5 | ### 3 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | Задача 1. – «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 140 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 640 000,0 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530172710 610 | 140 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 640 000,0 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Задача 2. – «Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары»; ### МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | 327 000,0 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A53017333Э 240 | 29 000,0 | 29 000,0 | 29 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 150 000,0 | 327 000,0 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.2. | ### Строительство сетей наружного освещения | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; ### МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары», МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 18 524,8 | 4 753,7 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 75 000,0 | 143 278,5 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530177190 410 | 18 524,8 | 4 753,7 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 75 000,0 | 143 278,5 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.3. | ### Уличное освещение | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары»; ### МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 221 800,3 | 221 800,3 | 221 800,3 | 225 000,0 | 225 000,0 | 225 000,0 | 1 125 000,0 | 2 465 400,9 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530177400 410 | 221 800,3 | 221 800,3 | 221 800,3 | 225 000,0 | 225 000,0 | 225 000,0 | 1 125 000,0 | 2 465 400,9 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.4. | ### Озеленение | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары»; ### МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 222 208,9 | 207 005,0 | 217 813,1 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 1 200 000,0 | 2 567 027,0 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530177410 240 | 222 208,9 | 207 005,0 | 217 813,1 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 1 200 000,0 | 2 567 027,0 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.5. | ### Реализация мероприятий по благоустройству территорий | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары»; ### МБУ «Управление жилищным фондом» города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 295 609,6 | 240 480,8 | 215 480,8 | 310 000,0 | 310 000,0 | 310 000,0 | 1 550 000,0 | 3 231 571,2 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530177420 240 | 287 609,6 | 238 480,8 | 213 480,8 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 1 500 000,0 | 3 139 571,2 |
|  |  |  |  | ### 957 0503 A530177420 620 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 92 000,0 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.6. | ### Организация и содержание мест захоронений | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары» | ### Всего: | ### х | 12 000,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 75 000,0 | 156 002,7 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530177430 240 | 12 000,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 75 000,0 | 156 002,7 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.7. | ### Приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства города Чебоксары» | ### Всего: | ### х | 22 948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 948,9 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 903 05 03 A530177460 240 | 22 948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 948,9 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2.8. | ### Поощрение победителей городского конкурса «Лучший дворник района» | ### Администрация города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 757,9 | 757,9 | 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 273,7 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 903 0503 A530177520 350 | 757,9 | 757,9 | 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 273,7 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Итого по муниципальному ведомственному проекту «Содействие благоустройству муниципального образования» |  |  | ### Всего: | х | 962 851,3 | 765 798,6 | 746 853,0 | 885 000,0 | 885 000,0 | 885 000,0 | 4 425 000,0 | 9 555 502,9 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | х | 962 851,3 | 765 798,6 | 746 853,0 | 885 000,0 | 885 000,0 | 885 000,0 | 4 425 000,0 | 9 555 502,9 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. – «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Благоустройство пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, администрация города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары, МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Задача 2. – «Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства города Чебоксары» |  |  |  |
| ### Мероприятие (результат) 2.1. «Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.2. «Строительство сетей наружного освещения» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.3. «Уличное освещений» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.4. «Озеленение» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.5. «Реализация мероприятий по благоустройству территорий» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.6. «Организация и содержание мест захоронений» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.7. «Приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд» | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 2.8. «Поощрение победителей городского конкурса «Лучший дворник района» | В течение года | Администрация города Чебоксары |  |
| Задача 3. – «Реализация инициативных проектов» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие (строительство, (реконструкцию), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) объектов общественной инфраструктуры муниципального образования | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |

### ______________________________________

Приложение № 1

к муниципальному ведомственному проекту «Содействие благоустройству муниципального образования» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

БЛАГОУСТРОЙСТВА пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров города Чебоксары, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Содействие благоустройству муниципального образования»

1. Настоящий Порядок определяет последовательность разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров города Чебоксары, нуждающихся в благоустройстве и в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству (далее – дизайн-проект).

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается управами по Калининскому, Ленинскому, Московскому районам администрации города Чебоксары (далее – Управы районов) по территориальному признаку и включает следующие этапы:

2.1. Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

2.2. Подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;

2.3. Согласование дизайн-проектов с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и при приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров и соглашений в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее – уполномоченные лица);

2.4. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной комиссией Управ районов по территориальному признаку для включения в список пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий города Чебоксары, нуждающихся в благоустройстве и в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя сметную документацию, текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

5.1. Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

общая пояснительная записка;

фото фиксация и описание существующих объектов;

описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

5.2. Графическая часть включает в себя:

схему планировочной организации земельного участка;

ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

спецификацию МАФ и элементов;

3Д-визуализацию (не менее двух изображений);

план наружного освещения с указанием точки подключения (ТП) к источнику электроснабжения.

6. Дизайн-проекты размещаются на официальных сайтах города Чебоксары и Управ районов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения заинтересованными лицами.

6.1. Обсуждение проектов по благоустройству дворовых территорий проводятся публично в интерактивном формате с использованием анкетирования, опросов, интервьюирования, работы с отдельными группами пользователей, проведения оценки эксплуатации территории.

6.2. Информация по итогам общественного обсуждения публикуется в течение 14 дней после проведения обсуждения на официальных сайтах города Чебоксары и Управ районов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Предложения и дополнения граждан к представленному проекту благоустройства дворовой территории принимаются на электронные почты Управ районов и при личном приеме.

6.4. Общественные обсуждения проводятся в хорошо известных людям общественных и культурных центрах (дома культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

6.5. Общественные обсуждения проводятся при участии опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса.

7. В целях согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий Управ районов по территориальному признаку уведомляет уполномоченные лица о готовности дизайн-проекта (созданного с учетом разработанных жителями планов) в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

8. Уполномоченные лица обеспечивают согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности дизайн-проекта.

9. Дизайн-проект после согласования уполномоченными лицами утверждается общественной комиссией Управ районов по территориальному признаку. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальных сайтах города Чебоксары и Управ районов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.1. Обязательным условием утверждения дизайн-проекта является внесение в полном объеме на лицевой счет, открытый муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищным фондом города Чебоксары» в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для учета средств, поступающих от оказания иной приносящей доход деятельности, денежных средств в размере доли финансового участия собственников в выполнении работ по благоустройству дворовой территории и (или) представление гарантийного письма по трудовому участию конкретных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории от уполномоченных лиц.

9.2. С учетом публичных обсуждений дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий должны быть утверждены в срок до начала проведения работ по их благоустройству.

10. Дизайн-проект благоустройства пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

11. В случае если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован с уполномоченными лицами, пространство, прилегающее к многоквартирному дому, дворовая территория не подлежат включению в список пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий, в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству.

_________________________________________

Приложение № 2

к муниципальному ведомственному проекту «Содействие благоустройству муниципального образования» муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

Порядок

аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров города Чебоксары, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Содействие благоустройству муниципального образования»

1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров города Чебоксары (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству пространств, прилегающих к многоквартирным домам, дворовых территорий и тротуаров города Чебоксары, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта «Содействие благоустройству муниципального образования» (далее – ведомственный проект), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица принимают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

3. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и устанавливается в размере не менее 20,0 процентов.

4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных поручений о перечислении средств заинтересованных лиц на лицевой счет, открытый муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищного фонда города Чебоксары» (далее – МБУ «Управление жилфондом») в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике для учета средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц.

5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительными перечнями, предоставляются лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – уполномоченные лица) в управах по Калининскому, Ленинскому, Московскому районам администрации города Чебоксары (далее – Управы районов) по территориальному признаку.

6. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются уполномоченными лицами в Управы районов по территориальному признаку не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

7. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией Управы районов по территориальному признаку и его согласования с уполномоченными лицами МБУ «Управление жилфондом» заключают в течение 3 рабочих дней с уполномоченными лицами соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

8. Объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, определяется решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (не менее 20,0 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ) в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из ориентировочной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанных в дизайн-проекте.

9. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению уполномоченными лицами, может быть снижен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств уполномоченными лицами осуществляется в течение 10 календарных дней со дня подписания соглашения.

11. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункте 10 настоящего порядка, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

12. МБУ «Управление жилфондом» обеспечивает возврат денежных средств в случаях, указанных в пункте 9 настоящего порядка, не позднее 20 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары, а в случае уменьшения объема фактически выполненных работ не позднее 20 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

13. МБУ «Управление жилфондом» осуществляет учет поступающих от уполномоченных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. МБУ «Управление жилфондом» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от уполномоченных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. МБУ «Управление жилфондом» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от уполномоченных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Управ районов по территориальному признаку.

16. Расходование аккумулированных денежных средств уполномоченных лиц осуществляется МБУ «Управление жилфондом» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденным общественной комиссией Управ районов по территориальному признаку и согласованным с уполномоченными лицами. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств уполномоченных лиц осуществляется Управлением ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством.

___________________________________

## Приложение № 3

к муниципальной программе города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»

## СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

## РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| ### Краткое наименование проекта | ### Содействие благоустройству муниципального образования |  | ### Срок реализации проекта | ### Дата начала ### 2025 | ### Дата окончания ### 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Ответственный за реализацию мероприятий муниципального ведомственного проекта: | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |  |  |  |  |
| ### Связь с государственными программами Чувашской Республики и муниципальными программами города Чебоксары | ### 1. | ### Муниципальная программа |  | ### «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» |  |
|  | ### 1.1. | ### Государственная программа Чувашской Республики |  | ### «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» |  |

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | Задача 1. – «Обустройство комфортабельных зон отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс качества городской среды | - |  | 231 | 2023 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  |  |

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

## РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. – «Обустройство комфортабельных зон отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поощрение победителей районного (городского) ежегодного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение | % | 100,0 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведение ежегодного смотра-конкурса | Осуществление текущей деятельности |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | % | 100,0 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Разработка ПСД и выполнение мероприятий по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 1.3 | Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | % | 100,0 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение, обустройство, дезинфекция, содержание, ремонт, оценка утилизации детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

## 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

## «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Ответственный исполнитель, соисполнители | ### Источники финансирования | ### КБК | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### 2030 | ### 2031–2035 | ### Всего, тысяч рублей |
| ### 1 | ### 2 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
|  | Задача 1. – «Обустройство комфортабельных зон отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Поощрение победителей районного (городского) ежегодного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 750,0 | 3 850,0 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530270370 350 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1 750,0 | 3 850,0 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 1.2. | ### Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 45 855,9 | 95 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 565 855,9 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 A530275550 240 | 45 855,9 | 95 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 250 000,0 | 565 855,9 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 1.3. | ### Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | ### Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары | ### Всего: | ### х | 14 471,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 125 000,0 | 238 663,7 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### 932 0503 А530277450 | 6 271,7 | 5 000,0 | 14 191,9 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 75 000,0 | 140 463,6 |
|  |  |  |  | ### 932 0503 А530277450 610 | 8 200,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 50 000,0 | 98 200,1 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### Итого по муниципальному ведомственному проекту «Обустройство мест массового отдыха населения» |  |  | ### Всего: | ### х | ### 60 677,7 | 100 350,0 | 44 541,9 | 75 350,0 | 75 350,0 | 75 350,0 | 376 750,0 | 808 369,6 |
|  |  |  | ### Федеральный бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Республиканский бюджет | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ### Бюджет города Чебоксары | ### х | ### 60 677,7 | 100 350,0 | 44 541,9 | 75 350,0 | 75 350,0 | 75 350,0 | 376 750,0 | 808 369,6 |
|  |  |  | ### Внебюджетные источники | ### х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. – «Обустройство комфортабельных зон отдыха» |  |  |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1. Поощрение победителей районного (городского) ежегодного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; Управы районов администрации города Чебоксары |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |
| Мероприятие (результат) 1.3. Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | В течение года | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» |  |

### _________________________________		».