ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 17.03.2023    323 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023    № 323

с. Аликово

Об утверждении муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»

Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики                           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» (далее – Муниципальная программа).

2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 31.10.2017 №1055 «Об утверждении муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11.12.2018 №1370 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»;

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 27.03.2019 №385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»;

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 07.02.2020 №135 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»;

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 12.08.2020 №728 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»;

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 26.02.2021 №156 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»;

- постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 30.12.2021 №1152 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики»;

3. Финансовому отделу администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Аликовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

4.Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

И.о. главы Аликовского

муниципального округа                                                                                 Л.М. Никитина

Утверждена

постановлением администрации

Аликовского муниципального округа

от 17.03.2023 г. № 323

Муниципальная программа

Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель: | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | декабрь 2022 года |
| Непосредственный исполнитель: | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| Должность | Вр.и.о. начальника Управления по благоустройству и развитию и территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| Электронный адрес | alikov_construc1@cap.ru |
| Телефон: | 8(83535)22-6-81 |

Паспорт 
муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | Администрация Аликовского муниципального округа; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| Цель муниципальной программы | создание условий для системного повышения качества и комфорта на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годы комплекса мероприятий по благоустройству территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований; повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество реализованных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству: дворовых территорий 18 ед.; общественных территорий 3 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2035 годы: |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составит 36290,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –11816,4 тыс. рублей; в 2024 году – 6938,1 тыс. рублей; в 2025 году – 6978,1 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 6519,3 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 9843,2 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –3062,9тыс. рублей; в 2024 году –3394,8 тыс. рублей; в 2025 году – 3385,5тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 0,0тыс. рублей; в 2032-2035 гг. –0,0 тыс. руб. республиканского бюджета Чувашской Республики – 4331,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –4234,2 тыс. рублей; в 2024 году –24,0 тыс. рублей; в 2025 году – 73,3 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 0,0 тыс. руб. местных бюджетов – 22115,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –4519,3 тыс. рублей; в 2024 году –3519,3 тыс. рублей; в 2025 году – 3519,3 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 3519,3 тыс. руб. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году –0,00 тыс. рублей; в 2024 году –0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (скверов). |

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальной программы. Органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, должны принять (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023–2035 годы комплекса мероприятий по благоустройству территорий.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков).

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1

| Цель Муниципальной программы | Задачи Муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023–2035 годы комплекса мероприятий по благоустройству территорий | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | количество реализованных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству |
|  | повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | количество реализованных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству |
|  | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений | количество реализованных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству |

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период 2023–2035 года. Реализация Муниципальной программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Муниципальной программы будет осуществляться в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В Подпрограмме предусматривается проведение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 25732,6 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 9843,2 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 4361,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 11557,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего 2023 - 2035 годы, в том числе: | 36290,5 | 9843,2 | 4331,5 | 22115,8 | 0,0 |
| 2023 год | 11816,4 | 3062,9 | 4234,2 | 4519,3 | 0,0 |
| 2024 год | 6938,1 | 3394,8 | 24,0 | 3519,3 | 0,0 |
| 2025год | 6978,1 | 3385,5 | 73,3 | 3519,3 | 0,0 |
| 2026-2028 гг. | 3519,3 | 0,0 | 0,0 | 3519,3 | 0,0 |
| 2029-2031 гг. | 3519,3 | 0,0 | 0,0 | 3519,3 | 0,0 |
| 2032-2035 гг. | 3519,3 | 0,0 | 0,0 | 3519,3 | 0,0 |

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Аликовского

муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной

городской среды»

от 17.03.2023 г. № 323

- Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды», ее подпрограмм и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 гг. | 2029-2031гг. | 2032-2035 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики проектов по благоустройству | ед. | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Аликовского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Аликовского

муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной

городской среды»

от 17.03.2023 г. № 323

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы Аликовского муниципального округа чувашской Республики

«Формирование современной городской среды»

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы ), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Программа | «Формирование современной городской среды» | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | х | х | х | х | всего | 11816,4 | 6938,1 | 6978,1 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 36290,5 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 3062,9 | 3394,8 | 3385,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9843,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 4234,2 | 24,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4331,5 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 4519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 22115,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; | х | х | х | х | всего | 11816,4 | 6938,1 | 6978,1 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 36290,5 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 3062,9 | 3394,8 | 3385,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3843,2 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 4234,2 | 24,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4331,5 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 4519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 22115,8 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование комфортной городской среды | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 11816,4 | 6938,1 | 6978,1 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 36290,5 |
|  |  |  |  |  |  | А51F200000 |  | федеральный бюджет | 3062,9 | 3394,8 | 3385,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9843,2 |
|  |  |  |  |  |  | А51F200000 |  | республиканский бюджет | 4234,2 | 24,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4331,5 |
|  |  |  |  |  |  | А510200000 |  | местный бюджет | 4519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 | 22115,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), единиц |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 |  |
|  | количество благоустроенных общественных территорий, единицы |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, процентов |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Аликовского

муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной

городской среды»

от 17.03.2023 г. № 323

- План
реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Аликовского муниципального округа, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аликовского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реалиизации | Окончания реалиизации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; | 2023 | 2035 | x | x | 36290,5 |
| Основное мероприятие 1 Формирование комфортной городской среды | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; | 2023 | 2035 | x | x | 36290,5 |
| Основное мероприятие 2 Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Аликовского муниципального округа. | Отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи; | 2023 | 2035 | x | x | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 36290,5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Аликовского

муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной

городской среды»

от 17.03.2023 г. № 323

Паспорт 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений; улучшение эстетического облика населенных пунктов; повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | к 2035 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 18 единиц; количество благоустроенных общественных территорий 3 единицы; доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 0 процентов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2035 годы: |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составит 36290,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –11816,4 тыс. рублей; в 2024 году – 6938,1 тыс. рублей; в 2025 году – 6978,1 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 6519,3 тыс. руб. из них средства: федерального бюджета – 9843,2 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –3062,9тыс. рублей; в 2024 году –3394,8 тыс. рублей; в 2025 году – 3385,5тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 0,0тыс. рублей; в 2032-2035 гг. –0,0 тыс. руб. республиканского бюджета Чувашской Республики – 4331,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –4234,2 тыс. рублей; в 2024 году –24,0 тыс. рублей; в 2025 году – 73,3 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 0,0 тыс. руб. местных бюджетов – 22115,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году –4519,3 тыс. рублей; в 2024 году –3519,3 тыс. рублей; в 2025 году – 3519,3 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 3519,3 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 3519,3 тыс. руб. внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году –0,00 тыс. рублей; в 2024 году –0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026-2028 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2029-2031 гг. – 0,0 тыс. рублей; в 2032-2035 гг. – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельских поселений; создание комфортных условий проживания для населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; улучшение эстетического облика населенных пунктов; вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений. |

- Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений:

принятие (актуализация действующих) правил благоустройства с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

формирование инструментов общественного контроля.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:

формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2023–2035 годах.

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 18 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 3 единицы;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 1 процентов.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

создание комфортных условий проживания для населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2023 - 2035 годов, приведены в №1 к подпрограмме.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 18 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 3 единицы;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий не менее 0 процентов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)

в 2023 году - 14 дворовых территорий;

в 2024 году – 15 дворовых территорий;

в 2025 году - 16 дворовых территорий;

в 2026-2028 году - 17 дворовых территорий;

в 2029-2031 году – 18 дворовых территорий;

в 2032-2035 году – 0 дворовых территорий;

количество благоустроенных общественных территорий

в 2023 году - 1 общественных территорий;

в 2024 году - 1 общественная территория;

в 2025 году - 1 общественная территория;

в 2026-2028 году - 0 общественная территория;

в 2029-2031 году – 0 общественная территория;

в 2032-2035 году – 0 общественная территория;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий

в 2019 году - 0 процента;

в 2020 году - 0 процента;

в 2021 году - 0 процента;

в 2022 году - 0 процента;

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении №2 к подпрограмме.

- Раздел III. Характеристики основных мероприятий

Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий.

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных дворовых территорий составит 18 единиц.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий.

В результате реализации данного мероприятия количество благоустроенных общественных территорий – 3 единицы.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением следующих целевых индикаторов и показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 18 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 3 единицы.

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 36290,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 9843,2 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 4331,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 22115,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (таблица).

| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего 2023 - 2035 годы, в том числе: | 36290,5 | 9843,2 | 4331,5 | 22115,8 | 0,0 |
| 2023 год | 11816,4 | 3062,9 | 4234,2 | 4519,3 | 0,0 |
| 2024 год | 6938,1 | 3394,8 | 24,0 | 3519,3 | 0,0 |
| 2025год | 6978,1 | 3385,5 | 73,3 | 3519,3 | 0,0 |
| 2026-2028 гг. | 3519,3 | 0,0 | 0,0 | 3519,3 | 0,0 |
| 2029-2031 гг. | 3519,3 | 0,0 | 0,0 | 3519,3 | 0,0 |
| 2032-2035 гг. | 3519,3 | 0,0 | 0,0 | 3519,3 | 0,0 |

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и

общественных территорий»

муниципальной программы Аликовского муниципального

округа Чувашской Республики «Формирование современной

городской среды»

Перечень объектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

на 2023-2035 годы

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1 | Благоустройство дворовой территории расположенной в с. Аликово ул. Чапаева, д. 8а |
| 2 | Благоустройство дворовой территории расположенной в с. Аликово по ул. 60 лет Октября состоящей из группы многоквартирных домов д.д. 57, 59, 61 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории расположенной в с. Аликово ул. Парковая, д. 16 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории расположенной в с. Аликово ул. Гагарина д. 41 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории расположенной в с. Аликово по ул. Парковая состоящей из группы многоквартирных домов д.д. 3, 5А, 7А |
|  | Благоустройство общественных территорий |
| 1 | Благоустройство Этнического двора «Культура и быт верховых Чувашей» |
| 2 | Благоустройство площади расположенной у администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| 3 | «Парк сказок» по улице |

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и

общественных территорий»

муниципальной программы Аликовского муниципального

округа Чувашской Республики «Формирование современной

городской среды»

- Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» за счет всех источников финансирования

- тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы ), основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026-2028 |  | 2029-2031 |  |  | 2032-2035 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 17 |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; | х | х | х | х | всего |  | 11816,4 |  | 6938,1 | 6978,1 | 3519,3 |  | 3519,3 |  |  | 3519,3 | 36290,5 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  | 3062,9 |  | 3394,8 | 3385,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 9843,2 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет |  | 4234,2 |  | 24,0 | 73,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 4431,5 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  | 4519,3 |  | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 |  | 3519,3 |  |  | 3519,3 | 22155,8 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Формирование комфортной городской среды | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; | х | х | х | х | всего |  | 11816,4 |  | 6938,1 | 6978,1 | 3519,3 |  | 3519,3 |  |  | 3519,3 | 36290,5 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  | 3062,9 |  | 3394,8 | 3385,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 9843,2 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет |  | 4234,2 |  | 24,0 | 73,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 4331,5 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет |  | 4519,3 |  | 3519,3 | 3519,3 | 3519,3 |  | 3519,3 |  |  | 3519,3 | 22115,8 |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  |
|  | количество благоустроенных общественных территорий, единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего |  | 8722,5 |  | 3510,0 | 3510,0 | 3510,0 |  | 3510,0 |  |  | 3510,0 | 26272,5 |  |
|  |  |  |  |  | 05 03 | А51F2L5550 | 520 | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 05 03 | А51F2L5550 | 520 | республиканский бюджет |  | 4212,5 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 4212,5 |  |
|  |  |  |  |  | 05 03 | А21F1L4970 | 240 | местный бюджет |  | 4510,0 |  | 3510,0 | 3510,0 | 3510,0 |  | 3510,0 |  |  | 3510,0 | 22060,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики. | предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего |  | 3093,9 |  | 3428,1 | 3468,1 | 9,3 |  | 9,3 |  |  | 9,3 | 10018,0 |  |
|  |  |  |  |  | 05 03 | А51F2L5550 | 520 | федеральный бюджет |  | 3062,9 |  | 3394,8 | 3385,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 9843,2 |  |
|  |  |  |  |  | 05 03 | А51F2L5550 | 520 | республиканский бюджет |  | 21,7 |  | 24,0 | 73,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 119,0 |  |
|  |  |  |  |  | 05 03 | А21F1L4970 | 240 | местный бюджет |  | 9,3 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  | 9,3 |  |  | 9,3 | 55,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | формирование комфортной городской среды для жителей Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики; |  |  |  |  | всего |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |