Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Формирование комфортной городской среды» за 2023 год

| Ответственный исполнитель: | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |

| ##### Непосредственный исполнитель ##### муниципальной программы: | ##### Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики Григорьева О.А. тел. 85(83535) 22-6-81, e-mail: alikov_construc1@)cap.ru |
| --- | --- |

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование комфортной городской среды» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 17 марта 2023 года № 323 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2023 г. №2182) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годы комплекса мероприятий по благоустройству территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В рамках муниципальной программы в 2023 году осуществлялась реализация подпрограммы:

- 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

На реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено объем расходов в размере 7 528,1 тыс. рублей, в том числе 3 062,9 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 4 234,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 231,0 тыс.  рублей за счет  бюджета Аликовского муниципального округа.

Фактический объем расходов составил 7 528,1 тыс. рублей, или 100 % от запланированных на 2023 год. При этом средства федерального бюджета – 3 062,9 тыс. рублей (40,7%), республиканского бюджета – 4 234,2 тыс. рублей (56,2 %), местного бюджета –  231,0 тыс. рублей (3,1 %).

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В 2023 году в рамках подпрограммы была благоустроена одна дворовая территория по ул. Парковая, д.7а, 5а и 3. Работы по благоустройству дворовой территории выполнены подрядной организацией ООО «Инсигнис». Для благоустройства дворовых территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год предусмотрено средств 4 434,20 тыс. рублей, в том числе, 4 212,5 тысячи рублей средств республиканского бюджета, фактически освоено 4 212,5 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме 221,7 тыс. рублей, фактически освоено 221,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

В рамках подпрограммы в 2023 году было благоустроено одно общественное пространство, территория Этнического двора «Культура и быт верховых чувашей» часть 1 этап 1 (внутренняя территория Этнического двора). Работы по благоустройству общественной территории выполнены подрядной организацией ООО «ГАРАНТ».

Для благоустройства общественных территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год предусмотрено средств 3 093,90 тыс. рублей, в том числе, 3 062,9 тысячи рублей средств федерального бюджета, фактически освоено 3 062,90 тыс. рублей, 21,7 тысячи рублей средств республиканского бюджета, фактически освоено 21,7 тыс. рублей и средства местного бюджета в сумме 9,3 тыс. рублей, фактически освоено 9,3 тыс. рублей.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Формирование комфортной городской среды», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложении.