Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

Ответственный исполнитель:                              Администрация Аликовского муниципального

округа Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:                               Заместитель начальника отдела строительства,

дорожного хозяйства и ЖКХ администрации

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

Малинов Николай Валерианович

(тел. 22-6-81, e-mail: alikov_construc7@)cap.ru)

10.02.2024 год                                                   88353522681, (3021)

E:mail:alikov_construc7@cap.ru

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 04 сентября 2023 года № 1300 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа, управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа, отдел экономики и инвестиционной политики Аликовского муниципального округа, Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа.

Основными целями Муниципальной программы являются:

-увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

-снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

-обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

-повышение безопасного поведения участников дорожного движения.

В рамках муниципальной программы в 2023 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

1.«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

2.«Повышение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен объем расходов в размере 99166,50 тыс. рублей, в том числе 0 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 76519,28 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 22647,20 тыс.  рублей за счет бюджета Аликовского муниципального округа.

Фактический объем расходов составил 98493,60 тыс. рублей, или 99,32 % от запланированных на 2023 год. При этом средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 76519,28 тыс. рублей (77,2 %), местного бюджета –  21974,30 тыс. рублей (22,84 %).

Подпрограмма 1. «Безопасные и качественные дороги».

В бюджете Аликовского муниципального округа на капитальный ремонт   автомобильной дороги общего пользования местного значения «Аликово-Ильянкино» км 0+000-км 6+000 (участок км 2+500-км 6+000) были предусмотрены средства в объеме 54236,21 тыс. рублей из них освоено-54236,21 тыс. рублей.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Аликовского муниципального округа предусмотрено было 23545,02 тыс. рублей, освоено-23545,02 тыс. рублей.

В 2023 году на ремонт 12 грунтовых автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов были выделены денежные средства 7489,57 тыс. рублей. Освоены все 100% выделенных средств. На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аликовского муниципального округа в истекшем году было израсходовано 3902,00 тыс. рублей.

В 2023 году отремонтирована дворовая территория многоквартирного дома №2 по ул. Октябрьская в с. Аликово общей площадью 402 м2 на сумму 387 тысяч рублей.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

На реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, безопасного участия детей в дорожном движении, проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения и повышение безопасности дорожных условий были выделены средства в размере 1191,62 тыс. рублей. Из них 14,8 тыс. рублей были использованы ройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Развитие транспортной системы», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложениях 6, 7, 8, 9.

Заместитель начальника отдела строительства,

дорожного хозяйства и ЖКХ                                                                        Н.В. Малинов