|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **poretskoe_rayon_coa_n22340** |  |
| Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  31.01.2025 № 91  с. Порецкое |  | ЧăвашРеспубликин  Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ  ЙЫШĂНУ  От 31.01.2025 № 91  Пăрачкав сали |

**О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы»**

Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы», утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 20.02.2023 № 156 (с изменениями от 26.04.2023 № 265, от 14.02.2024 № 48, от 11.07.2024 № 331, от 22.11.2024 № 652).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы Порецкого муниципального округа А.Е. Барыкин

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  
Порецкого муниципального округа  
Чувашской Республики  
№ 91 от 31.01.2025 г.

Изменения,   
которые вносятся в муниципальную программу  
Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  
«Формирование современной городской среды на 2023 - 2035 годы»

Изложить муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2023 - 2035 годы» в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Порецкого муниципального округа  
Чувашской Республики

от 20 февраля 2023 г. № 156

Муниципальная программа

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды на 2023 - 2035 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Порецкого

муниципального округа

Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы Управление по благоустройству  
 и развитию территорий

администрации Порецкого

муниципального округа

(тел. 8 83543 2 10 19,

porezk\_stroitel1@cap.ru)

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы  
Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  
«Формирование современной городской среды на 2023 - 2035 годы» (далее также – муниципальная программа)**

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние общественных территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

Проведенный анализ состояния благоустройства территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики показал необходимость системного решения проблемы благоустройства территорий городских и муниципальных округов.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека позволит не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.

Таким образом, работа по формированию современной комфортной городской среды на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики осуществляется по следующим основным направлениям:

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан за счет создания новых и развития существующих озелененных территорий общего пользования, систем наружного и архитектурно-художественного освещения;

привлечение населения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, прогулкам на свежем воздухе через развитие уличной детской игровой, спортивной, велосипедной и пешеходной инфраструктур;

обеспечение комфортных условий для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья, прогулок и иной рекреационной деятельности граждан за счет развития и модернизации существующих парков культуры и отдыха;

обеспечение и улучшение эстетического состояния территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем формирования архитектурно-художественного облика территорий общего пользования муниципальных образований Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной среды.

С 2018 по 2023 год на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики "Формирование современной городской среды" благоустроены 3 общественных территорий (площади, пешеходные зоны, парки, детские игровые площадки) и 46 дворовых территорий.

**II. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы**

Достижение цели Государственной программы - создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований оценивается достижением следующих показателей:

доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50 процентов);

количество благоустроенных общественных территорий;

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ благоустройства современной городской среды;

количество территориальных отделов с благоприятной городской средой;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.

**III. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения**

Достижение цели Государственной программы - создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований оценивается достижением следующих показателей:

-доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50 процентов);

-количество благоустроенных общественных территорий;

-доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) --программ благоустройства современной городской среды;

-количество городов с благоприятной городской средой;

-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

-прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.

Паспорт  
муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды на 2023 - 2035 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Барыкин А.Е. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| Период реализации муниципальной программы | 2023 - 2035 годы:  I этап: 2023-2024 годы;  II этап: 2025 - 2030 годы;  III этап: 2031 - 2035 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий территориальных отделов |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) № 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Объем финансового обеспечения в 2023-2035 годах составляет, 190 183,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2023 году – 111 749,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 13 806,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 11 854,6 тыс. рублей;  в 2026 году – 10 461,2 тыс. рублей;  в 2027 году – 10 311,9 тыс. рублей;  в 2028-2030 г.– 12 000,0 тыс. рублей;  в 2031-2035 г. – 20 000,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики» | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;  паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3);  Закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;  Указ Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»;  Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343 «О государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-  2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023 - 2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ГП | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ГП | возрастание | процентов | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | ГП | возрастание | процентов | 90 | 2023 | 90 | х | х | х | х | х | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ГП | возрастание | процентов | 25 | 2023 | 30 | х | х | х | х | х | нет | администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | индекс качества городской среды | ГИС «Электронный бюджет» |

 3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование современной городской среды» | | |
| 1.1. | Ответственный за реализацию:  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации -2025-2027 годы | |
| 1.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2 | Муниципальный ведомственный проект «Содействие благоустройству муниципального образования» | | |
| 2.1. | Ответственный за реализацию:  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации – 2025-2035 годы | |
| 2.1.1. | Уличное освещение | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
| 2.2. | Ответственный за реализацию:  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики | Срок реализации – 2025-2035 годы | |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» | 111 749,7 | 13 806,1 | 11 854,6 | 10 461,2 | 10 311,9 | 12 000,0 | 20 000,0 | 190 183,5 |
| *Федеральный бюджет* | 72 936,9 | 3 394,5 | 2 844,3 | 2 733,0 | 2 624,1 | 0,0 | 0,0 | 84 532,8 |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* | 27 717,5 | 24,0 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 27 799,4 |
| *Местный бюджет* | 11 095,3 | 10 387,6 | 8 990,2 | 7 708,9 | 7 669,3 | 12 000,0 | 20 000,0 | 77 851,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 102 565,6 | 3 428,8 | 2 873,1 | 2 761,2 | 2 651,6 | 0,0 | 0,0 | 114 280,3 |
| *Федеральный бюджет* | 72 936,9 | 3 394,5 | 2 844,3 | 2 733,0 | 2 624,1 | 0,0 | 0,0 | 84 532,8 |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* | 27 717,5 | 24,0 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 27 799,4 |
| *Местный бюджет* | 1 911,2 | 10,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1 948,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный ведомственный проект «Содействие благоустройству муниципального образования» | 9 184,1 | 10 377,3 | 8 981,5 | 7 700,0 | 7 660,3 | 12 000,0 | 20 000,0 | 75 903,2 |
| *Федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Республиканский бюджет Чувашской Республики* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Местный бюджет* | 9 184,1 | 10 377,3 | 8 981,5 | 7 700,0 | 7 660,3 | 12 000,0 | 20 000,0 | 75 902,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Паспорт регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | 2023 | 2035 |
| Куратор проекта | Барыкин Александр Ефимович | | Первый заместитель главы – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа | | |
| Руководитель проекта | Барыкин Александр Ефимович | | Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Порецкого муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Арлашкина Елизавета Егоровна | | Заведующая сектором сметных работ и экологии | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами  муниципального образования | 1. | Государственная программа РФ | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | | |
| 2. | Государственная программа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | | |
| 3. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы» | | |

2. Показатели проекта

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания / убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 1. |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ГП | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | возрастание | да | ГИС «Электронный бюджет» |

3. Мероприятия (результаты) проекта

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1. |
| 1.1. | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации программ формирования современной городской среды | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | из бюджета РФ и ЧР предоставляются субсидии на обеспечение софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству территорий | приобретение товаров, работ, услуг | - |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | [**КБК**](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2030 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | | | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  | Задача "Реализация программ формирования современной городской среды" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Закупка товаров, работ, услуг в целях реализации программ формирования современной городской среды | | | А51И455550 | 102 565,6 | 3 428,8 | 2 873,1 | 2 761,2 | 2 651,6 | 0,0 | 0,0 | 114 280,3 |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | х | 72 936,9 | 3 394,5 | 2 844,2 | 2 733,0 | 2 624,1 | 0,0 | 0,0 | 84 532,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | х | 27 717,5 | 24,0 | 20,1 | 19,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 27 799,4 |
| местные бюджеты | | | х | 1 911,2 | 10,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1 948,1 |
| внебюджетные источники | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** по проекту | | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Содействие благоустройству муниципального образования» | | Срок реализации проекта | 2023 | 2035 |
| Куратор проекта | Лебедев Е.В. | | Глава Порецкого муниципального округа | | |
| Руководитель проекта | Барыкин А.Е. | | Первый заместитель главы – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа | | |
| Администратор проекта | - | | Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Порецкого муниципального округа | | |
| Связь с государственной программой Чувашской Республики | 1. | Государственная программа Чувашской Республики | «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» | | |
| 2. | Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы» | | |

Паспорт муниципального ведомственного проекта

«Содействие благоустройству муниципального образования»

1. Основные положения

2. Показатели ведомственного проекта

«Содействие благоустройству муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/  убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | Год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |
| 1.1. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | МП;  ГП | процентов | 0,1 | 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | возрастающий | Да | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | МП, ГП | процентов | 90 | 2023 | 90 | 90 | х | х | х | х | возрастающий | Да | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-щих в муници-пальных обра-зованиях, на территории которых реали-зуются проекты по созданию комфортной городской среды | ГП | процентов | 25 | 2023 | 25 | х | х | х | х | х | возрастание | да | ГИС «Электронный бюджет» |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

«Содействие благоустройству муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1. |
| 1.1. | Уличное освещение | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | местным бюджетом предусмотрена целевая статья на текущие расходы на содержание уличного освещения в надлежащем виде | приобретение товаров, работ, услуг | - |
| 1.2. | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий по благоустройству территорий | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | финансирование из местного бюджета расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по благоустройству территорий | приобретение товаров, работ, услуг | -- |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

«Содействие благоустройству муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | [**КБК**](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/19) |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Задача «Уличное освещение» | | | | | | | | |
| 1.1. | Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части обеспечения территорий уличным освещением | | А530177400 | 3 843,5 | 4 408,2 | 4 486,5 | 4 300,0 | 4 300,0 | 16 000,0 | 37 338,2 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | х | 3 843,5 | 4 408,2 | 4 486,5 | 4 300,0 | 4 300,0 | 16 000,0 | 37 338,2 |
| внебюджетные источники | | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  | Задача «Реализация мероприятий по благоустройству территорий» | | | | | | | | |
| 2.1. | Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в части обеспечения территорий уличным освещением | | А530177420 | 5 340,6 | 5 968,9 | 4 495,0 | 3 400,0 | 3 360,0 | 16 000,0 | 38 564,5 |
| в том числе: | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | х | 5 340,6 | 5 968,9 | 4 495,0 | 3 400,0 | 3 360,0 | 16 000,0 | 38 564,5 |
| внебюджетные источники | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** по проекту | | | х | 9 184,1 | 10 377,1 | 8 981,5 | 7 700,0 | 7 660,3 | 32 000,0 | 75 903,2 |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | | | х | 9 184,1 | 10 377,1 | 8 981,5 | 7 700,0 | 7 660,3 | 32 000,0 | 75 903,2 |
| внебюджетные источники | | | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |