

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**26.09.2023 № 1019село Янтиково | **ТĂВАЙ** **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН****АДМИНИСТРАЦИЙĔ****ЙЫШĂНУ**26.09.2023 1019 № Тǎвай ялě |

О подготовке дорожного хозяйства

Янтиковского муниципального округа к работе в зимний период 2023-2024 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского муниципального округа (далее – Автодороги) к работе в зимний период 2023-2024 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта по Автодорогам администрация Янтиковского муниципального округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского муниципального округа к эксплуатации в зимний период 2023-2024 гг. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать рабочую группу по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского муниципального округа к эксплуатации в зимний период 2023-2024 гг. в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа:

3.1. Осуществлять ежемесячный контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых подрядной организации финансовых средств, направленных на своевременную подготовку дорожного хозяйства к обеспечению стабильного функционирования Автодорог, обслуживаемых подрядной организацией в зимний период 2023-2024 гг;

3.2. Организовать контроль мониторинга цен при закупке подрядной организацией противогололедных материалов, не допуская превышения среднерегиональной цены;

3.3. Оплату работ по приготовлению противогололедных материалов осуществлять только при наличии документов, подтверждающих качество песка, соли, песко-соляной смеси в соответствии с требованиями отраслевых нормативно-технических документов (Требования к противогололедным материалам, Методика испытания противогололедных материалов);

3.4. Организовать проведение в ноябре текущего года проверки хода подготовки Автодорог и подрядной организации к работе в зимних условиях;

3.5. Обеспечить своевременное финансирование и авансирование работ по содержанию Автодорог в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2023 и 2024 годы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Янтиковского района от 31.10.2022 № 399 «О подготовке дорожного хозяйства Янтиковского района к работе в зимний период 2022-2023 гг».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.

Временно исполняющий обязанности

главы Янтиковского муниципального округа О.А. Ломоносов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Янтиковского муниципального округа

от 26.09..2023 № 1019

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского муниципального округа

к эксплуатации в зимний период 2023-2024 гг. (далее – Автодороги)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить подготовку Автодорог и предприятий, занятых на содержании Автодорог, к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | ООО «Элиста» (по согласованию) |
| - по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 01.10.2023 г. |
| - по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2023 г. |
| - по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли; | до 01.10.2023 г. |
| - по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |
| 50% | до 15.10.2023 г. |
| 100% | до 01.11.2023 г. |
| - по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 15.10.2023 г. |
| - по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 15.10.2023 г. |
| - по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 15.10.2023 г. |
| - по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 15.10.2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Обеспечить ежемесячно до 01.12.2023 г. представление в центральную диспетчерскую службу КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии информации о ходе подготовки Автодорог к работе в зимний период. | до 1 числа каждого месяца | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ |
| 3. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 15.10.2023 г. | ООО «Элиста» (по согласованию) |
| 4. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 15.10.2023 г. |
| 5. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников подрядной организации. | постоянно |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Янтиковского муниципального округа

от 26.09..2023 № 1019

Состав

рабочей группы по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского муниципального округа к эксплуатации в зимний период 2023-2024 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Владимиров В.В. | - | Первый заместитель главы администрации – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий, председатель рабочей группы; |
| Петров А.Ю. | - | Начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления по благоустройству и развитию территорий |
| Чумышев И.В. | - | начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский»(по согласованию); |
| Федоров Д.И. | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию). |